Guía1. Definición Proyecto APT      Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

| Nombre estudiante | Dante Velásquez Flores Henoc José Ñancupil Cifuentes Ignacio |
| --- | --- |
| Rut | 19.681.342-K 17.764.582-6 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Duoc UC Sede Plaza Norte |

2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | TAKOPI – Plataforma de Objetos Digitales, Micro-red Social y Servicio de Impresión 3D (Chile) |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Marketplace de activos digitales Diseño e implementación de un catálogo para assets (modelos 3D, texturas, animaciones, audio) con metadatos, control de versiones y sistemas de licenciamiento. Micro-red social para creadores Desarrollo de perfiles, feed, interacción (likes, comentarios, seguimiento) y mecanismos de descubrimiento que potencien la visibilidad y la colaboración entre autores. Servicios de impresión 3D bajo demanda Orquestación operativa del pedido: formulario, estimación material/tiempo, preflight (validación de printability), cola de impresión y despacho nacional. Visualización 3D y experiencias inmersivas (VR/AR) Preparación y optimización de assets para preview, integración de visor 3D (GLB/GLTF) y puntos de entrada WebXR para comprobación de escala y materiales. Gestión de archivos y pipelines multimedia Uploads seguros, validaciones MIME/tamaño, almacenamiento local vs. object storage, jobs asíncronos para generación de previews y optimizaciones (LOD, compresión). Backend, APIs y seguridad Diseño de endpoints, autenticación/autorización (JWT), validaciones server-side, manejo de roles y pruebas para garantizar integridad y permisos por recurso. Frontend y experiencia de usuario Interfaces reactivas (Next.js/React), componentes accesibles para upload/preview, modales de producto y flows claros para checkout y gestión de pedidos. DevOps, despliegue y escalabilidad Estrategia multi-entorno (local / staging / producción), CI/CD básico, monitorización y plan de migración a CDN/object storage para soportar crecimiento. Gestión de proyecto y documentación Planificación por sprints, backlog priorizado, evidencias en repositorio (commits/PRs) y documentación técnica y de usuario para evaluación y continuidad. Visión Ser la plataforma local de referencia que conecte la creación digital, la previsualización inmersiva y la fabricación aditiva bajo demanda. Objetivo general Desarrollar una plataforma integral que permita publicar, licenciar y monetizar assets digitales y convertirlos en objetos físicos mediante impresión 3D con despacho en Chile. Beneficiarios Creadores digitales, streamers/desarrolladores que consumen assets, hobbyists y pequeñas empresas que requieren piezas impresas puntuales. |

| Competencias | Desarrollo full-stack (implementación y arquitectura) Los estudiantes diseñarán y construirán tanto el frontend como el backend de la plataforma, aplicando patrones de arquitectura (separación de capas, APIs RESTful), componentes reutilizables y consumo seguro de servicios. Practicarán la implementación de autenticación/autorización (JWT), rutas protegidas y la integración del visor 3D en la UI. Evidencias: código en repositorio, endpoints funcionales, demo del flujo upload → preview → publicación. Modelado de datos y gestión de información Se trabajará en el diseño de esquemas que representen usuarios, assets, licencias, pedidos y la cola de impresión, optimizando consultas y definiendo índices. Aprenderán a elegir entre modelos relacionales y NoSQL según requisitos de consulta y escalabilidad, y a crear scripts de seed/migración para entornos. Evidencias: diagramas ER/JSON schemas, scripts de seed, ejemplos de consultas y métricas de rendimiento. Manejo de archivos multimedia y optimización 3D Los alumnos implementarán pipelines de subida, validación y procesamiento de assets 3D/multimedia (MIME checks, límites de tamaño, sanitización), además de trabajos asíncronos para generar previews, LODs y versiones optimizadas para web/VR. Esto incluye decidir estrategias de almacenamiento (filesystem vs. object storage/CDN). Evidencias: endpoints de upload, jobs de optimización y comparativas de tiempos de carga. Garantía de calidad y pruebas automatizadas Se introducirán pruebas unitarias y de integración para rutas críticas (auth, upload, checkout simulado) y prácticas de CI básico. Aprenderán a definir criterios de aceptación y a documentar resultados de pruebas. Evidencias: suites de tests, pipelines automatizados y reportes de cobertura o integración. Seguridad de aplicaciones y manejo de datos Competencia en aplicar controles contra uploads maliciosos, políticas de CORS/CSP, gestión segura de secretos y permisos por rol. Evaluarán riesgos relacionados con datos sensibles y propondrán medidas de mitigación (rate limiting, sanitización, backups). Evidencias: configuración de seguridad, registros de auditoría y políticas documentadas. DevOps, despliegue y escalabilidad Los estudiantes planificarán despliegues por etapas (desarrollo → staging → producción), configurarán variables de entorno, pipelines de CI/CD y estrategias de scaling (migración a Atlas/CDN, cachés). También aprenderán a estimar costes y a preparar procedimientos de backup/restore. Evidencias: scripts de despliegue, configuración de CI y documentación de plan de escalado. Diseño UX para contenidos inmersivos (3D / VR / AR) Se desarrollarán flujos centrados en el usuario para la subida, preview y compra de assets, considerando la usabilidad en visores 3D y entradas a WebXR. Incluirá pruebas de usabilidad básicas y criterios para preparar assets imprimibles y para VR/AR. Evidencias: prototipos, resultados de pruebas de usabilidad y guías para creadores. Orquestación operativa: pipeline de impresión 3D y logística Competencia en diseñar procesos que conecten lo digital con lo físico: estimación automatizada de material y tiempo, preflight checks de printability, gestión de cola de impresión, control de calidad y coordinación de despachos. Se evaluará la capacidad de proponer protocolos operativos y pilotos con talleres colaboradores. Evidencias: diagramas de flujo operativo, formularios de pedido y registros de pilotos. Gestión de proyectos y comunicación técnica Aplicación práctica de metodologías ágiles (sprints, backlog, definition of done), documentación técnica bilingüe y prácticas de code review. Esto fortalece la capacidad de planificar, priorizar y comunicar avances. Evidencias: tablero de sprints, issues resueltos, PRs y documentación (README, API docs). Conclusión Takopi ofrece un marco para que el equipo ejercite competencias transversales del perfil de egreso: técnicas (desarrollo, datos, seguridad), operativas (impresión 3D, logística) y organizacionales (DevOps, gestión ágil). Las actividades propuestas generan evidencias reproducibles y transferibles al entorno profesional. |
| --- | --- |

3. Fundamentación Proyecto APT

| Relevancia del proyecto APT | Relevancia del Proyecto APT – Identificación de la Problemática El proyecto Takopi responde a una problemática concreta y actual: la brecha entre la creación digital y su materialización física, junto con la falta de infraestructuras locales que permitan a los creadores monetizar y distribuir sus activos digitales de forma segura y accesible. Muchos diseñadores 3D, artistas VR/AR y pequeños productores en Chile dependen de plataformas internacionales para vender sus trabajos o deben invertir en equipos costosos (por ejemplo, una impresora 3D de gama básica puede implicar un desembolso cercano a $600.000 CLP), lo que limita la posibilidad de transformar una necesidad puntual en una solución eficiente y rentable. Takopi reduce estas fricciones al ofrecer, en un mismo ecosistema, publicación/licenciamiento, previsualización inmersiva y un servicio de impresión bajo demanda con logística nacional. En términos de empleabilidad y aporte al mercado laboral, el proyecto forma habilidades que están en demanda: manejo de arquitecturas escalables, integración de visores 3D y preparación de assets para VR/AR, automatización de pipelines y prácticas DevOps básicas. Estas capacidades posicionan a los integrantes como candidatos competitivos para roles en startups creativas, empresas de videojuegos, agencias de contenidos inmersivos y servicios de fabricación digital. Además, la experiencia en orquestación operativa (vínculo software-fabricación) es un valor diferencial que trasciende el desarrollo puramente técnico. Para la comunidad objetivo —creadores, desarrolladores, artistas y pymes— Takopi ofrece beneficios tangibles: simplifica la monetización mediante modelos de licenciamiento, mejora la confianza del comprador con previsualización 3D/VR y aporta una alternativa local para materializar activos sin necesidad de inversión en maquinaria. Esto puede favorecer la economía creativa local, generar nuevas fuentes de ingreso para artistas y reducir tiempos y costos asociados a envíos desde el extranjero. Desde el punto de vista de innovación y sostenibilidad, la plataforma promueve prácticas que optimizan recursos: preflight checks que disminuyen reimpresiones (y por tanto desperdicio de material), estimaciones automáticas que permitan tarifas más transparentes, y la posibilidad de operar inicialmente con talleres colaboradores antes de invertir en infraestructura propia, reduciendo la huella económica y ambiental asociada a ensamblajes y logística internacional. Finalmente, la relevancia del proyecto también se mide en su factibilidad académica y en los resultados esperados: el prototipo actual ya contiene cimientos técnicos (auth, upload, visor 3D) que permiten enfocarse en las funcionalidades críticas restantes (carrito/pagos en sandbox y pipeline de impresión). Si se mantienen prioridades claras y pilotos de validación, Takopi no solo cumple los objetivos formativos del curso, sino que puede evolucionar hacia una solución viable en el mercado, demostrando impacto técnico, operativo y social. Relevancia para el Campo Laboral Takopi genera experiencia directa en tecnologías y procesos demandados en la industria: arquitectura full-stack (Next.js/Node), modelado y operación de bases de datos (local → Atlas) y manejo de archivos pesados/3D. El proyecto expone al equipo a integraciones reales (APIs, visores 3D, pipelines de upload/optimización) y a prácticas DevOps básicas (despliegue, variables de entorno, CI) que son requeridas por startups y empresas que trabajan con contenido multimedia o servicios digitales. Además, el componente operativo (impresión 3D) aporta competencias híbridas —software + operaciones físicas— valoradas en roles de producto y operaciones técnicas. Para ver cómo se organiza la DB y el plan de trabajo, revisa la guía y el backlog. Contexto y Ubicación El proyecto está diseñado para el contexto chileno: reduce dependencia de plataformas internacionales y adapta la logística de impresión y despacho a normativa y costos locales. Operar con talleres colaboradores o couriers nacionales permite validar el servicio sin inversión inicial elevada, y la estrategia de hosting/escalado contempla etapas desde desarrollo local hasta producción en Vercel/Atlas para gestionar costos y performance según la demanda. Esta adaptación geográfica mejora tiempos de entrega y competitividad frente a soluciones foráneas. Impacto en el Grupo Objetivo Takopi beneficia a tres grupos principales: creadores (modeladores 3D, diseñadores VR/AR) que obtienen canales de monetización y herramientas de publicación; consumidores técnicos (streamers, desarrolladores) que acceden a assets con licencias claras y previews inmersivos; y usuarios que necesitan piezas físicas puntuales (makers, pymes) que evitan la compra de impresoras mediante impresión bajo demanda. El impacto se traduce en menor fricción para monetizar, mayor confianza al comprar (previsualización 3D/VR) y acceso rápido a piezas físicas con trazabilidad del pedido. Aporte de Valor La propuesta integra en un único ecosistema: publicación/licenciamiento de activos digitales, previsualización inmersiva (visor 3D / WebXR) y la conversión operativa a productos físicos mediante impresión 3D con cola, preflight y despacho local. Esto reduce el time-to-market para creadores, ofrece un servicio diferencial frente a marketplaces convencionales y crea fuentes de ingresos múltiples (venta digital, comisiones por impresión, servicios premium). El valor operativo se optimiza con procesos automáticos (estimaciones, checks de printability) que disminuyen reimpresiones y costos. Pertinencia con el Perfil de Egreso Takopi permite evidenciar competencias que el egresado debe dominar: diseño e implementación de soluciones full-stack, modelado de datos complejos, aseguramiento de calidad (tests, preflight), seguridad en manejo de archivos y despliegue escalable. Además, desarrolla habilidades transversales en gestión ágil, documentación técnica y orquestación operativa (pipeline de impresión), lo que posiciona a los integrantes como candidatos competitivos para roles técnicos y de producto en la industria creativa y tecnológica. Los artefactos del proyecto (repositorio con scripts multi-entorno, plan de sprints y documentación de hosting). |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto Takopi consiste en el diseño y desarrollo de una plataforma híbrida que integra un marketplace de activos digitales, una micro-red social para la comunidad creativa y un servicio de impresión 3D bajo demanda con despacho en Chile. La plataforma permite a los creadores subir, gestionar y licenciar activos digitales (modelos 3D en formatos GLB/GLTF/OBJ, texturas, animaciones, audio y packs), exponerlos en un catálogo categorizado con visor 3D/preview y opciones básicas de visualización VR/AR, y ofrecerlos en distintos esquemas de monetización (gratuito, pago por unidad, o licencias personal/comercial/streaming). El flujo principal de uso contempla: (1) creación y subida del asset por parte del creador, con metadatos, etiquetas y colocación de licencia; (2) previsualización en web (visor 3D) y opción de prueba en entorno VR/AR para evaluar escala, proporciones y materiales; (3) publicación en el marketplace y visibilidad en la micro-red (perfil, feed, likes y comentarios); (4) transacción mediante el sistema de carrito ('Box') y checkout (integrado con pasarela de pagos en modo sandbox); y (5) servicio adicional opcional: solicitud de impresión 3D del modelo con estimación automática de material y tiempo, validación de printability, gestión de cola de impresión, y despacho físico dentro de Chile. Funcionalmente el sistema incluye módulos claramente separados: autenticación y gestión de usuarios (perfiles, roles, estadísticas), gestión de assets (upload, validación, almacenamiento y visor), marketplace y catálogo (búsqueda, filtros, fichas de producto), capa social (perfiles, feed, likes, comentarios), carrito/checkout y módulo operativo de impresión (formularios de pedido, preflight check, control de estado y logística). Esta arquitectura modular permite priorizar entregables (MVPs) y operar inicialmente el servicio de impresión mediante acuerdos con talleres externos antes de escalar a infraestructura propia. El público objetivo abarca creadores digitales (modeladores 3D, diseñadores VR/AR, artistas multimedia), consumidores de activos digitales (streamers, desarrolladores, hobbyists) y usuarios que requieren piezas físicas puntuales (repuestos, prototipos, objetos personalizados). Takopi aporta valor a cada actor al reducir fricciones: facilita la monetización y el licenciamiento, ofrece herramientas de previsualización inmersiva y permite acceder a impresión 3D sin la necesidad de adquirir equipamiento costoso. En términos de alcance del prototipo académico, la Fase 1 prioriza la definición de arquitectura y la implementación de cimientos técnicos: autenticación, subida/validación de archivos, almacenamiento local/estructurado y visor 3D funcional. Las siguientes fases contemplan la integración de pasarelas de pago en sandbox, la implementación del carrito/checkout, la automatización del preflight para impresión y la operacionalización de pedidos y logística. La solución considera además aspectos de seguridad en uploads, optimización de assets para web/VR y la posible migración a object storage/CDN para producción. |

| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto Takopi es un ejercicio académico que reproduce de forma fiel los retos y responsabilidades que enfrentará un Ingeniero en Informática al incorporarse a equipos de producto o a startups tecnológicas. Más allá de "hacer una web", el proyecto articula problemas técnicos, operativos y de producto que exigen la aplicación integrada de competencia técnicas, habilidades de gestión y criterios de calidad que son centrales en el perfil de egreso. A continuación, explico en detalle cómo cada bloque de competencia se demuestra y por qué es relevante. Primero, en cuanto a desarrollo full-stack y arquitectura, Takopi obliga al equipo a diseñar una solución con separación clara entre presentación, lógica de negocio y datos: frontend (páginas de catálogo, upload y preview 3D), APIs backend (autenticación, validaciones, gestión de pedidos) y capa de persistencia (DB local / Atlas). Esto es exactamente lo que espera un empleador: saber estructurar componentes, definir contratos (endpoints) y pensar en mantenibilidad y evolución. Las tareas concretas (implementación de auth, rutas protegidas, visor 3D) son evidencia directa de esa competencia. En modelado de datos y gestión de información la complejidad aumenta: no se trata sólo de productos, sino de assets digitales con metadatos, versiones, licencias, estados de impresión y colas operativas. Diseñar esquemas eficientes (índices, consultas optimizadas, scripts de seed para entornos) y justificar la elección entre modelos relacionales o NoSQL es una destreza técnica que el proyecto desarrolla de forma práctica; además permite generar artefactos evaluables (diagramas ER/JSON schemas, scripts) que demuestran dominio conceptual y técnico. Respecto al manejo de archivos multimedia y optimización 3D, Takopi enfrenta problemas reales: uploads pesados, sanitización de archivos, generación de previews, generación de LODs, y decisión de almacenamiento (filesystem vs object storage/CDN). Estas tareas enseñan a balancear trade-offs (performance vs coste) y a aplicar soluciones concretas (jobs asíncronos, colas para procesado). Saber explicar y justificar estas decisiones es parte del perfil profesional que se evalúa en la práctica. La garantía de calidad y seguridad es otro pilar: la implementación de pruebas unitarias e integración para rutas críticas (auth, upload, checkout simulado), políticas de validación y control de acceso, y la incorporación de CI básico, son todas actividades que forman la base para operar software en entornos reales. Además, el manejo seguro de tokens/secretos y la mitigación de riesgos en uploads son competencias clave en cualquier rol profesional. En el ámbito de DevOps y despliegue, Takopi aporta experiencia en planificar despliegues por etapas (dev → staging → producción), manejar variables por entorno, configurar pipelines y estimar costes de hosting/escalado. Aprender a migrar de almacenamiento local a MongoDB Atlas y posteriormente a object storage/CDN, o configurar despliegue en Vercel según la carga esperada, son ejemplos prácticos de lo que un ingeniero debe saber para llevar una aplicación del laboratorio al usuario real. El componente diferencial —orquestación operativa— (pipeline de impresión 3D, preflight checks, estimaciones de material/tiempo, gestión de colas y logística) expone al estudiante a la necesidad de diseñar procesos que cruzan software y operación física. Esto desarrolla competencias híbridas (producto + operaciones) muy valoradas en el mercado: no basta con entregar código, sino que hay que entregar un proceso reproducible y fiable que garantice calidad en la entrega física. En términos de UX y contenidos inmersivos (3D / VR / AR), la preparación de assets para web y VR, la integración de visores y la consideración del usuario final (pruebas de usabilidad, flujo de subida y preview) muestran la capacidad de diseñar sistemas centrados en usuarios complejos. Esta competencia es cada vez más demandada en sectores creativos y de entretenimiento. Finalmente, el proyecto refuerza habilidades de gestión de proyectos y comunicación técnica: plantear sprints (PLAN_APT), definir criterios de aceptación, registrar evidencia (commits, PRs) y documentar decisiones técnicas (README, guías para creators) son actividades que demuestran profesionalismo y capacidad para trabajar en equipo. Estos artefactos permiten además la evaluación objetiva de competencias en la asignatura. Resumen ejecutivo: Takopi transforma conocimiento teórico en evidencia práctica: entrega artefactos técnicos (código, DB scripts, pipelines), operativos (diagramas de flujo de impresión, pilotos) y de gestión (backlog, sprints) que juntos demuestran las competencias del perfil de egreso —desde la capacidad de diseñar e implementar sistemas completos hasta la aptitud para operar servicios híbridos digitales-físicos— haciendo al estudiante más competitivo para roles técnicos y de producto en la industria. |
| --- | --- |
| Relación con los intereses profesionales | Orientación técnica El equipo está motivado por la construcción de productos digitales que integren frontend, backend y manejo de activos 3D; trabajar en Takopi permite practicar tecnologías modernas (Next.js, APIs, visores 3D) y aplicar soluciones reales a problemas de performance y escalabilidad. Desarrollo profesional full-stack La experiencia conjunta refuerza la capacidad de diseñar y construir flujos end-to-end: desde el upload y preview de un asset hasta su publicación y eventual pedido de impresión; esto acelera la transición de conocimientos teóricos a habilidades técnicas aplicables en roles junior y de crecimiento. Interés en experiencias inmersivas (VR/AR) Como grupo nos interesa explorar visualización inmersiva: preparar assets para WebXR, probar escenas básicas en VR y adaptar interfaces para experiencias tridimensionales mejora el perfil para industrias creativas y de entretenimiento. Operaciones y producto (impresión 3D) La orquestación del pipeline de impresión conecta software con operación física; diseñar estimaciones, controles de calidad y logística desarrolla competencias en producto, operaciones y gestión de servicios híbridos. Competencias transversales y trabajo en equipo Colaborar en sprints, documentar decisiones, hacer code reviews y coordinar pilotos con proveedores locales fomenta habilidades de comunicación, planificación y responsabilidad compartida —críticas para cualquier carrera técnica. Proyección y empleabilidad El conjunto de tareas (desarrollo, DevOps, UX inmersivo y operaciones) posiciona al equipo para oportunidades en startups creativas, empresas de realidad extendida y servicios de fabricación digital, aportando un portafolio práctico y diferencial. |

| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Takopi es factible de desarrollar con el stack y los recursos actuales si se prioriza un MVP modular: (1) marketplace básico de assets con visor 3D (2) gestión de usuarios y uploads seguros (3) un flujo operativo mínimo para impresión 3D apoyado en talleres colaboradores. Con una priorización clara, mitigación de riesgos técnicos y acuerdos piloto para impresión, el proyecto puede pasar de prototipo a servicio operativo con inversión moderada y etapas escalonadas. Recursos técnicos disponibles Frontend (Next.js/React), backend en Next API/Node, base de datos MongoDB (modo local → Atlas), gestor de uploads (Multer + FS con plan migratorio a object storage), visor 3D (Google Model Viewer u opción similar). Repositorio, scripts de seed y plan de despliegue básico (Vercel / GitHub Actions) ya configurados. Alcance mínimo viable MVP - Registro/login (JWT) y perfiles básicos. - Upload y validación de assets 3D (GLB/GLTF/OBJ) con preview 3D. - Catálogo con fichas y búsqueda básica. - Módulo “Box” simple (agregar/remover) y checkout en sandbox (pasarela mock o Webpay sandbox). - Formulario de solicitud de impresión 3D: estimación automática simplificada + envío de pedido a administrador/taller. - Dashboard administrativo mínimo para revisar pedidos y assets. Cronograma sugerido (orientativo) - Semana 0–2: Harden uploads + preview 3D + modelado DB (esquema assets/orders). - Semana 3–5: Marketplace (catalog, filtros) + UI de perfil. - Semana 6–8: Box + checkout sandbox + documentación de flow de pagos. - Semana 9–11: Formulario de impresión + preflight básico + integración piloto con taller. - Semana 12: Pruebas integradas, ajustes y despliegue staging + piloto de impresión. Costos estimados (orientativo) Desarrollo (si es interno, coste es tiempo del equipo). - Hosting y DB: posibilidad de arrancar en capas gratuitas (Vercel free + MongoDB Atlas free) → $0 inicial; pasar a planes básicos/producción puede costar desde USD $20–100/mes según uso. - Almacenamiento (object storage/CDN): desde USD $5–50/mes según volúmenes. - Integración de pagos: uso de sandbox sin coste; comisiones por transacción en producción (según proveedor). - Operación impresión: piloto mediante taller colaborador (coste por pieza según tamaño/material); inversión propia en impresoras sólo si se escala (varía según modelo). Dependencias clave - Pasarela de pago en sandbox/producción (Webpay u alternativa). - Talleres locales o proveedor de impresión 3D para pilotos y primeras órdenes. - Servicio de almacenamiento escalable (S3 / Backblaze / Supabase storage) si crece el catálogo. - Courier / logística nacional para despachos físicos. Riesgos principales y mitigaciones - Uploads malformados o no imprimibles → Mitigación: validaciones server-side + preflight check y reglas de rechazo/feedback al creador. - Escalado de almacenamiento y coste → Mitigación: optimización de assets (LOD, compresión), migración progresiva a object storage y uso de CDN. - Errores en impresión / insatisfacción del cliente → Mitigación: pruebas piloto, control de calidad manual inicial, política de reimpresión/garantía y plantillas de configuración para impresión. - Integración de pagos → Mitigación: diseño desacoplado de la capa de pagos (facilita cambiar proveedor) y pruebas en sandbox antes de producción. - Capacidades del equipo → Mitigación: dividir tareas por complejidad, usar librerías maduras, code reviews y aprendizaje dirigido (mentoring). Indicadores de éxito (KPI iniciales) - Flujo upload → preview → publicación sin errores críticos (tasa de éxito > 95%). - Tiempo medio de generación de preview < X segundos (según hardware). - Nº de pilotos de impresión completados con éxito (meta inicial: 5–10 pedidos piloto). - Checkout en sandbox probado y documentado. - Latencia de catálogo aceptable (<2s para queries básicas) y estabilidad en entorno staging. Estrategia operativa recomendada - Empezar con pilotos de impresión con 1–2 talleres locales para validar costes y tiempos. - Mantener la capa de pagos en sandbox hasta validar UX y cálculo de tarifas. - Automatizar preflight básico que filtre los casos más comunes de no-printability; derivar a revisión manual solo lo que falle. - Priorizar observabilidad: logs de upload, métricas de colas de impresión y dashboard administrativo mínimo. La factibilidad de Takopi es alta si se sigue un enfoque incremental y pragmático: lanzar un MVP robusto en uploads/preview/catalogo, validar el flujo comercial con sandbox y pilotos de impresión, y luego escalar almacenamiento, pagos y operaciones según demanda real. Con recursos actuales y un plan por sprints, el equipo puede alcanzar un servicio funcional y replicable en ciclos cortos y medibles. |
| --- | --- |

- PARTE II

4. Objetivos

| Objetivo general | Desarrollar e implementar Takopi como una plataforma integrada que permita a creadores publicar, licenciar y comercializar activos digitales (modelos 3D, texturas, animaciones y packs), ofrecer previsualización inmersiva (visor 3D / soporte básico VR/AR) y gestionar pedidos de impresión 3D bajo demanda con estimación automática, validación previa (preflight), gestión de cola y despacho en Chile. El objetivo incluye además construir la infraestructura técnica y operativa necesaria para que el flujo sea repetible y trazable: subida segura de archivos, almacenamiento escalable, APIs backend fiables, una interfaz de usuario usable y un módulo administrativo para controlar pedidos y pagos en entorno sandbox. Criterios concretos de cumplimiento: - Catálogo funcional con visor 3D y filtros por categoría. - Flujo de subida y validación de assets (server-side checks + generación de preview). - Sistema "Box" (carrito) operativo y checkout probado en sandbox. - Formulario de pedido de impresión con estimación automática y preflight básico; cola de impresión operativa y registro de estados hasta despacho. - Panel administrativo mínimo para revisar pedidos, assets y gestionar operaciones. Indicadores de éxito (ejemplos medibles): - 95% de uploads procesados sin error crítico en entorno staging. - Generación de preview < X segundos (según entorno). - Primeros 5–10 pedidos piloto de impresión completados con validación de calidad. - Checkout en sandbox con registro de transacciones y logs de prueba. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar la arquitectura y el modelo de datos Definir esquemas (ER / JSON Schema) para usuarios, assets, licencias, pedidos y cola de impresión; incluir scripts de seed y guías de migración. (Criterio: diagramas y scripts listos y versionados en el repo). — Prioridad: P1 - Implementar autenticación y gestión de perfiles Registro/login con JWT, edición de perfil, roles y estadísticas básicas. (Criterio: endpoints de auth con tests básicos y sesión funcional en frontend). — Prioridad: P1 - Desarrollar el flujo de subida, validación y preview 3D Soporte GLB/GLTF/OBJ, validaciones server-side (MIME, tamaño), generación de preview y preflight básico para printability. (Criterio: ≥95% uploads procesados sin error en staging). — Prioridad: P1 - Construir el catálogo marketplace y fichas de asset Búsqueda, filtros por categoría/etiquetas, ficha con visor 3D, metadatos y opciones de licenciamiento. (Criterio: navegación y búsqueda funcional con respuestas <2s en staging). — Prioridad: P1 - Implementar sistema 'Box' (carrito) y checkout en sandbox Agregar/remover items, resumen de compra, integración desacoplada con pasarela en modo sandbox y registro de transacciones de prueba. (Criterio: flujo checkout probado y logs de transacciones en sandbox). — Prioridad: P1 - Desarrollar el módulo operativo de impresión 3D Formulario de pedido, estimación automática de material/tiempo, preflight, gestión de cola y panel administrativo para controlar pedidos y estados. (Criterio: 5–10 pedidos piloto completados con trazabilidad). — Prioridad: P2 - Agregar funcionalidades sociales básicas Perfiles públicos, feed de actividad, sistema de likes y comentarios, y seguimiento entre usuarios. (Criterio: interacciones registradas y visualizadas en perfil/feed). — Prioridad: P2 - Optimizar assets y preparar soporte VR/AR Jobs para LOD, compresión y empaquetado; endpoints/guías para preparar assets compatibles WebXR. (Criterio: previews optimizados y demo VR/AR mínima operativa). — Prioridad: P2 - Asegurar calidad, seguridad y despliegue Pruebas unitarias e integración para rutas críticas, CI básico, manejo de secretos y despliegue a staging (Vercel/Atlas); plan de migración a object storage/CDN. (Criterio: CI pasa, staging accesible y documentación de despliegue). — Prioridad: P1 - Documentar y preparar evidencias de operación README, API docs (OpenAPI), guías para creadores (preparar assets) y registro de sprints/PRs para trazabilidad. (Criterio: documentación completa y enlaces en el repo). — Prioridad: P1 |

5. Metodología

Descripción de la Metodología

La metodología seleccionada para el desarrollo del proyecto Takopi – E-Commerce de Accesorios de Anime corresponde a un enfoque ágil, específicamente Scrum, debido a su flexibilidad, adaptabilidad y capacidad de entregar valor de manera incremental. Este enfoque permite organizar el trabajo en fases cortas y controlables, donde cada iteración ofrece un avance verificable que puede ser evaluado y ajustado según los objetivos del proyecto y las observaciones del docente. Etapas de Trabajo El desarrollo del proyecto se estructura en tres grandes fases, en correspondencia con la asignatura Capstone: - Fase 1 – Definición del Proyecto: incluye la identificación de la problemática, descripción del negocio, elaboración de objetivos, fundamentación, planificación y definición de la arquitectura inicial. Durante esta etapa también se preparan los entregables de la guía del estudiante y se establece la estructura de carpetas y documentos en GitHub. - Fase 2 – Desarrollo y Monitoreo: en esta etapa se lleva a cabo la construcción del prototipo, el trabajo se divide en sprints semanales que incluyen el diseño de la base de datos, la implementación del catálogo de productos, el desarrollo del carrito de compras, y finalmente la integración de Webpay Plus (sandbox). También se incorporan pruebas unitarias y de integración que aseguren el correcto funcionamiento del sistema. - Fase 3 – Defensa y Cierre: en la etapa final se realizan las pruebas completas del sistema, la validación de las funcionalidades críticas (checkout y pagos), la preparación de la presentación y la defensa ante la comisión. Se entregan las reflexiones finales y se documenta todo el proyecto en el repositorio GitHub. Métodos de Trabajo Para garantizar la organización, se aplicarán los siguientes métodos: - Planificación de Sprints: cada semana se definen actividades concretas a realizar, con un entregable mínimo esperado. - Reuniones de seguimiento: los viernes durante la clase, se realizará una revisión de los avances y ajustes de las tareas. - Gestión de versiones en GitHub: cada integrante subirá sus avances al repositorio siguiendo la estructura oficial, con commits frecuentes y mensajes descriptivos. - Retroalimentación incremental: el proyecto se mostrará por etapas al docente para recibir observaciones tempranas y realizar ajustes. Roles y Responsabilidades El equipo está compuesto por dos integrantes, cada uno con roles definidos: - Dante Velásquez: encargado del backend y frontend, modelado de la base de datos MongoDB, integración de Webpay Plus (sandbox) y pruebas de seguridad. - José Ñancupil: encargado de la documentación formal del proyecto, diseño y arquitectura de la interfaz de usuario (UI) y la experiencia de usuario (UX).

6. Evidencias

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Boceto del Frontend | Se entregará una versión preliminar del diseño visual de la interfaz, donde se mostrarán maquetas de las pantallas clave: inicio, catálogo de accesorios de anime, detalle de producto y carrito de compras. | Permite validar tempranamente la línea gráfica y comprobar que la propuesta visual es coherente con la temática otaku y con principios de usabilidad. |
| Avance | Modelo Inicial de la Base de Datos | Se presentará el esquema inicial en MongoDB con tablas principales (usuarios, productos, categorías, pedidos y carritos), además de algunas consultas de prueba. | Asegura que la estructura de datos esté bien definida y sea capaz de soportar el registro de operaciones básicas y la gestión de stock. |
| Avance | Carrito de Compras Operativo | Se mostrará una primera implementación del carrito, donde los usuarios podrán añadir, modificar o eliminar artículos, calculando subtotales en tiempo real. | Garantiza que el flujo de compra se pueda probar antes de integrar la pasarela de pago, verificando persistencia y consistencia de la información. |
| Avance | Conexión con Webpay Plus (Sandbox) | Se configurará y probará la pasarela de pago en modo de pruebas, simulando transacciones desde la creación hasta la confirmación. | Evidencia fundamental para comprobar la factibilidad de integrar un medio de pago local y evaluar la seguridad del flujo de compra. |
| Final | Versión Funcional del E-Commerce | Presentación grupal del e-commerce ante la comisión evaluadora, exponiendo los objetivos, la metodología de trabajo, las evidencias y el prototipo.. | Comprueba el cumplimiento del objetivo general del proyecto, mostrando un prototipo totalmente funcional en el marco del curso. |
| Final | Informe Final Documentado | Reporte escrito con el detalle de la arquitectura, las tecnologías aplicadas, las pruebas realizadas y las reflexiones finales del equipo. | Deja registro formal del proceso seguido y permite evidenciar el logro de las competencias asociadas a la asignatura. |

| Final | Exposición Final del Proyecto | Presentación grupal del e-commerce ante la comisión evaluadora, exponiendo los objetivos, la metodología de trabajo, las evidencias y el prototipo. | Permite demostrar habilidades de comunicación y defender técnicamente el trabajo realizado frente a docentes y pares. |
| --- | --- | --- | --- |

7. Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/ Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable1 | Observaciones |
| Fase 1: Planificación y Diseño Inicial (4 semanas) |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de | Revisión de | Recopilar requisitos | Reunión con cliente, | 1 semana | Equipo | Reuniones |
| Soluciones Web | requerimientos | funcionales y no | Documentación |  |  | periódicas con |
|  | y objetivos | funcionales del proyecto, |  |  |  | stakeholders |
|  |  | y revisar los objetivos del |  |  |  |  |
|  |  | APT. |  |  |  |  |
| Desarrollo de | Definición de la | Establecer la arquitectura | Documentación, | 1 semana | Equipo | Definir tecnologías: |
| Soluciones Web | arquitectura | del sistema incluyendo | Herramientas de |  |  | Next.js, SQLite, etc. |
|  |  | Frontend, Backend y base | diseño |  |  |  |
|  |  | de datos. |  |  |  |  |
| Desarrollo de | Diseño de la | Crear wireframes y prototipos | Herramientas de | 1 semana | Equipo | Validar diseño con el |
| Soluciones Web | interfaz de usuario | de la interfaz. Definir el flujo | diseño (canvas, etc.)) |  |  | equipo de |
|  | (UI/UX) | de navegación y experiencia |  |  |  | stakeholders. |
|  |  | de usuario. |  |  |  |  |
| Desarrollo de Soluciones Web | Planificación del desarrollo | Crear el backlog, definir tareas y planificar sprints iniciales. Asignación de tareas entre los miembros del equipo. | Herramientas de gestión (Trello, Google colab) | 1 semana | Equipo | Método Scrum para el desarrollo ágil |
| Fase 2: Desarrollo e Implementación (15 semanas) |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de Soluciones Web | Configuración del entorno de desarrollo | Preparar el entorno de desarrollo con las herramientas necesarias: Next.js, SQLite, Git. | Computadora, Internet | 1 semana | Equipo | Validación de configuraciones |
| Desarrollo de | Creación del | Diseñar y construir los | SQLite, Next.js ORM | 1 semana | Equipo | Asegurar un diseño |
| Soluciones Web | modelo de base | modelos de la base de |  |  |  | eficiente para |
|  | de datos | datos para gestionar |  |  |  | futuras consultas |
|  |  | productos, usuarios y |  |  |  |  |
|  |  | transacciones. |  |  |  |  |
| Desarrollo de | Desarrollo del | Implementar el sistema de | Next.js, HTML, CSS | 2 semana | Equipo | Cumplir con los |
| Soluciones Web | sistema de | registro, inicio de sesión y |  |  |  | estándares de |
|  | autenticación | recuperación de |  |  |  | seguridad. |
|  | de usuarios | contraseñas usando |  |  |  |  |
|  |  | Next.js |  |  |  |  |
| Desarrollo de Soluciones Web | Implementación del catálogo de productos | Desarrollar las vistas y el backend del catálogo de productos, permitiendo a los usuarios explorar los productos. | Next.js, HTML, CSS, JavaScript | 2 semana | Equipo | Integración con la base de datos. |

1 En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

| Gestión de Bases |  | Optimización de |  |  | Optimizar las consultas a | SQLite, Next.js | 1 semana | Equipo | Uso de índices y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| de Datos |  | consultas |  |  | la base de datos para |  |  |  | optimización de |
|  |  |  |  |  | mejorar la velocidad y |  |  |  | relaciones. |
|  |  |  |  |  | eficiencia. |  |  |  |  |
| Desarrollo | de | Desarrollo |  | del | Implementar la | Next.js, JavaScript, | 2 semana | Equipo | Integración con el |
| Soluciones Web |  | carrito |  | de | funcionalidad para que los | HTML |  |  | catálogo de |
|  |  | compras |  |  | usuarios puedan agregar |  |  |  | productos. |
|  |  |  |  |  | productos al carrito y |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | gestionarlos. |  |  |  |  |
| Desarrollo | de | Implementación |  |  | Integrar una pasarela de | API de pago | 2 semana | Equipo | Asegurar el |
| Soluciones Web |  | de pasarela de |  |  | pagos para realizar | (Webpay , etc.) |  |  | cumplimiento con |
|  |  | pagos |  |  | transacciones seguras en |  |  |  | normas. |
|  |  |  |  |  | la plataforma. |  |  |  |  |
| Desarrollo | de | Optimización |  |  | Optimizar el rendimiento | Herramientas de | 1 semana | Equipo | Revisiones |
| Soluciones Web |  | del rendimiento |  |  | del sitio, asegurando | testing |  |  | periódicas de |
|  |  | y seguridad |  |  | tiempos de carga rápidos |  |  |  | seguridad. |
|  |  |  |  |  | y medidas de seguridad. |  |  |  |  |
| Desarrollo | de | Pruebas |  | del | Realizar pruebas | Herramientas de | 2 semana | Equipo | Ajustar según el |
| Soluciones Web |  | sistema |  |  | funcionales, de | testing |  |  | feedback. |
|  |  |  |  |  | integración y de estrés del |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | sistema para asegurar |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | que todo funciona |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | correctamente. |  |  |  |  |
| Fase 3: Despliegue y Feedback (3 semanas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo | de | Despliegue |  | en | Subir la plataforma a un | Servidor, Next.js, | 1 semana | Equipo | Revisión final del |
| Soluciones Web |  | producción |  |  | entorno de producción, | GitHub |  |  | entorno de |
|  |  |  |  |  | asegurando que todos los |  |  |  | producción. |
|  |  |  |  |  | componentes funcionen |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | correctamente. |  |  |  |  |
| Desarrollo | de | Feedback |  | de | Recoger feedback de los | Herramientas de | 1 semana | Equipo | Ajustes finales para |
| Soluciones Web |  | usuarios |  | y | primeros usuarios, | encuestas |  |  | mejorar la |
|  |  | ajuste final |  |  | realizar ajustes y |  |  |  | experiencia. |
|  |  |  |  |  | correcciones basadas en |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | su retroalimentación. |  |  |  |  |
| Desarrollo | de | Documentación |  |  | Crear la documentación | Herramientas de | 1 semana | Equipo | Entrega final del |
| Soluciones Web |  | final |  | del | del proyecto que incluya la | documentación |  |  | proyecto. |
|  |  | proyecto |  |  | arquitectura, decisiones |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | técnicas y guías de uso. |  |  |  |  |

8. Carta Gantt

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |  |
| Revisión de requerimientos y objetivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de la arquitectura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de la interfaz de usuario (UI/UX) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planificación del desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración del entorno de desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación del modelo de base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del sistema de autenticación de usuarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementació n del catálogo de productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Optimización de consultas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del carrito de compras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementació n de pasarela de pagos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del chatbot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración del chatbot en el frontend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Optimización del rendimiento y seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Despliegue en producción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feedback de usuarios y ajuste final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación n final del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |