Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante el período de desarrollo correspondiente a esta fase, el proyecto Takopi ha experimentado avances significativos en la implementación de su arquitectura técnica y funcionalidades core. Se ha logrado establecer una base sólida con un stack tecnológico moderno basado en Next.js 15.5.3, React 19.1.0 y MongoDB, implementando exitosamente el sistema de autenticación JWT, el sistema de gestión de contenido digital, y la infraestructura de almacenamiento de archivos. Los objetivos específicos cumplidos hasta el momento incluyen la implementación completa del sistema de autenticación con encriptación bcryptjs, el desarrollo del módulo de gestión de contenido con soporte para siete tipos diferentes de archivos digitales (avatares, modelos 3D, música, texturas, animaciones, OBS y colecciones), y la creación de una interfaz de usuario responsive con componentes reutilizables en TypeScript. Adicionalmente, se ha establecido un sistema de exploración tipo Pinterest que permite a los usuarios descubrir contenido de manera visual e intuitiva, junto con perfiles de usuario basados en roles específicos (Artista, Explorador, Comprador, Maker). |
| --- | --- |
| Objetivos | El proyecto mantiene su objetivo general de desarrollar una plataforma de comercio digital para contenido 3D y activos digitales. Sin embargo, se han realizado ajustes menores en los objetivos específicos para adaptarse a las realidades técnicas encontradas durante el desarrollo: Objetivo General: Desarrollar una plataforma de comercio digital integral que revolucione la manera en que los creadores digitales monetizan y distribuyen contenido 3D, estableciendo un ecosistema sostenible para la economía creativa digital. Objetivos Específicos Actualizados: - Implementar un sistema de autenticación robusto con JWT y gestión de sesiones persistentes (COMPLETADO) - Desarrollar un marketplace funcional con soporte para múltiples tipos de contenido digital y licencias diferenciadas (COMPLETADO 85%) - Crear un sistema de visualización 3D en navegador utilizando model-viewer para previsualización de activos (COMPLETADO) - Establecer una arquitectura escalable con MongoDB que soporte crecimiento futuro y múltiples entornos (COMPLETADO) - Implementar sistema de perfiles de usuario con roles diferenciados y estadísticas de engagement (EN PROGRESO) |
| Metodología | La metodología de desarrollo ágil con sprints adaptativos continúa siendo la base del proyecto, permitiendo iteraciones rápidas y ajustes según el feedback obtenido. Se mantiene el enfoque en desarrollo incremental con validación continua de funcionalidades. |
| Evidencias de avance | - Código fuente del sistema de autenticación: Implementación completa con JWT, incluyendo el AuthContext para gestión de estado global y middlewares de protección de rutas. - Base de datos MongoDB operativa: Esquemas de datos implementados con Mongoose, incluyendo modelos de Usuario y Contenido con índices optimizados para performance. - Sistema de carga de archivos funcional: Implementación con Multer que soporta múltiples tipos de archivo con validación y límites de tamaño específicos por categoría. - Interfaz de usuario responsive: Componentes React con TypeScript, incluyendo CardPreview, ModelViewer3D y ProductDetailModal, todos completamente funcionales. - Capturas de pantalla del sistema: Evidencia visual del funcionamiento de las páginas principales (/explore, /profile, /upload) demostrando la integración completa del frontend con el backend. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento | Implementación de arquitectura base Next.js y configuración del entorno de desarrollo | VSCode, Node.js, npm, Git | 2 semanas | Desarrollador Principal | La configuración inicial tomó más tiempo del esperado debido a la actualización a Next.js 15 | Completado | Se extendió 3 días adicionales para configurar correctamente el App Router |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización | Diseño e implementación de esquemas MongoDB con Mongoose | MongoDB Atlas, MongoDB Compass, Mongoose ODM | 1.5 semanas | Desarrollador Principal | Implementación exitosa con soporte multi-entorno (local/Atlas) | Completado | Sin ajustes |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso | Desarrollo del sistema de autenticación JWT con bcryptjs | JWT, bcryptjs, Next.js API Routes | 2 semanas | Desarrollador Principal | Sistema robusto con encriptación de alto nivel implementado | Completado | Se agregó persistencia en localStorage no planificada inicialmente |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso | Desarrollo del sistema de autenticación JWT con bcryptjs | JWT, bcryptjs, Next.js API Routes | 2 semanas | Desarrollador Principal | Funcionalidad core del marketplace implementada exitosamente | Completado | Se simplificó el sistema de categorías para acelerar el desarrollo |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones | Implementación del sistema de gestión de contenido (CRUD) | TypeScript, React Hooks, API REST | 3 semanas | Desarrollador Principal | Sistema funcional con validación por tipo de archivo | Completado | Se agregó soporte para más tipos de archivo de los planificados |
| Desarrollar una solución de software | Creación del sistema de carga de archivos con Multer | Multer, Node.js File System | 1.5 semanas | Desarrollador Principal | Sistema funcional con validación por tipo de archivo | Completado |  |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos | Desarrollo de la interfaz de exploración tipo Pinterest | React, TailwindCSS, TypeScript | 2.5 semanas | Desarrollador Principal | Interfaz intuitiva y responsive implementada | En curso | Pendiente optimización de carga de imágenes |
| Construir modelos de datos | Implementación de perfiles de usuario con roles | MongoDB, React Context API | 1.5 semanas | Desarrollador Principal | Sistema de roles funcional con 4 tipos de usuario | Completado | Se simplificaron los permisos por rol |
| Desarrollar una solución de software | Integración del visor 3D con model-viewer | model-viewer, WebGL | 1 semana | Desarrollador Principal | Visor funcional para formatos GLB/GLTF | Completado | Sin ajustes |
| Realizar pruebas de certificación | Testing automatizado con Puppeteer | Puppeteer, Jest | 1 semana | Desarrollador Principal | Scripts de testing básicos implementados | Con retraso | Postergado para siguiente fase |
| Gestionar proyectos informáticos | Documentación técnica y preparación para deployment | Markdown, Vercel | En curso | Desarrollador Principal | Documentación en progreso continuo | En curso | Actualización continua según avances |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores Facilitadores: El ecosistema de Next.js 15 ha demostrado ser excepcionalmente robusto para el desarrollo del proyecto, proporcionando herramientas integradas que aceleraron significativamente la implementación de funcionalidades complejas. La documentación oficial de Next.js y las librerías utilizadas ha sido un recurso invaluable que permitió resolver problemas técnicos de manera eficiente. Además, la arquitectura modular adoptada desde el inicio facilitó el desarrollo paralelo de componentes sin generar conflictos de integración. La disponibilidad de MongoDB Atlas con su tier gratuito permitió tener una base de datos en la nube desde las etapas tempranas del desarrollo, facilitando las pruebas de integración y permitiendo un desarrollo más realista del sistema. El uso de TypeScript desde el inicio, aunque requirió más tiempo de configuración inicial, ha prevenido numerosos errores en tiempo de desarrollo y mejorado significativamente la mantenibilidad del código. Factores que han Dificultado: La migración a Next.js 15 con el nuevo App Router presentó desafíos inesperados, particularmente en el manejo de middleware y la configuración de rutas API, requiriendo una curva de aprendizaje más pronunciada de lo anticipado. La complejidad de manejar múltiples tipos de archivos con diferentes requisitos de validación y almacenamiento resultó ser más demandante en términos de tiempo y recursos de lo inicialmente estimado. La implementación del sistema de visualización 3D presentó desafíos técnicos relacionados con la compatibilidad de formatos y el rendimiento en diferentes navegadores. Para solucionar estos problemas, se implementó una estrategia de lazy loading para los modelos 3D y se optimizó el componente ModelViewer3D para manejar errores de carga de manera elegante. Adicionalmente, se estableció un sistema de fallback con imágenes estáticas para navegadores que no soporten WebGL.

Actividades ajustadas o eliminadas: Durante el desarrollo del proyecto, fue necesario realizar ajustes estratégicos para mantener el momentum del desarrollo y cumplir con los objetivos principales. El sistema de categorización complejo originalmente planificado fue simplificado a siete categorías principales (avatares, modelos3d, música, texturas, animaciones, OBS, colecciones), eliminando las subcategorías anidadas que agregaban complejidad sin valor inmediato para el MVP. Esta decisión permitió acelerar el desarrollo del CRUD de contenido y simplificar la experiencia del usuario. El sistema de notificaciones en tiempo real, originalmente planificado para esta fase, fue postergado para la siguiente iteración. Esta decisión se tomó para priorizar la estabilidad y completitud de las funcionalidades core del marketplace. En su lugar, se fortaleció el sistema de gestión de archivos, agregando soporte para más tipos de archivo y mejorando la validación y seguridad del proceso de carga.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: El módulo de testing automatizado con Puppeteer se encuentra retrasado respecto a la planificación original. Aunque se han creado los scripts básicos de testing, la suite completa de pruebas automatizadas no se ha implementado debido a la priorización del desarrollo de funcionalidades core. Para mitigar este retraso, se ha implementado testing manual exhaustivo de todas las funcionalidades críticas y se ha documentado casos de prueba para facilitar la implementación posterior de tests automatizados. La integración con el sistema de pagos Webpay, aunque investigada y documentada, no se ha iniciado formalmente. Esta decisión se tomó estratégicamente para asegurar que el flujo de compra básico esté completamente funcional antes de agregar la complejidad de procesamiento de pagos. Se ha preparado la documentación técnica necesaria y se han identificado los puntos de integración en el código actual, lo que permitirá una implementación más eficiente en la siguiente fase. Para la próxima iteración, se dedicará un sprint completo a la implementación y testing del sistema de pagos, aprovechando el ambiente de sandbox de Transbank para pruebas exhaustivas.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.