Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | TAKOPI – Plataforma de Objetos Digitales, Micro-red Social y Servicio de Impresión 3D |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Marketplace de activos digitales Micro-red social para creadores Servicios de impresión 3D bajo demanda Visualización 3D y experiencias inmersivas (VR/AR) Gestión de archivos y pipelines multimedia Backend, APIs y seguridad Frontend y experiencia de usuario DevOps, despliegue y escalabilidad Gestión de proyecto y documentación |
| Competencias | Desarrollo full-stack (implementación y arquitectura): Diseñar y construir el frontend y backend de la plataforma, aplicando patrones de arquitectura, componentes reutilizables y consumo seguro de servicios. Modelado de datos y gestión de información: Diseñar esquemas para usuarios, assets, licencias, pedidos y la cola de impresión, optimizando consultas y definiendo índices. Manejo de archivos multimedia y optimización 3D: Implementar pipelines de subida, validación y procesamiento de assets 3D/multimedia, incluyendo la generación de previews y optimizaciones. Garantía de calidad y pruebas automatizadas: Introducir pruebas unitarias y de integración para rutas críticas y prácticas de integración continua (CI). Seguridad de aplicaciones y manejo de datos: Aplicar controles contra uploads maliciosos, gestionar secretos y permisos por rol, y evaluar riesgos. DevOps, despliegue y escalabilidad: Planificar despliegues por etapas, configurar variables de entorno y pipelines de CI/CD. Diseño UX para contenidos inmersivos (3D / VR / AR): Desarrollar flujos centrados en el usuario para la subida, preview y compra de assets, considerando la usabilidad en visores 3D y WebXR. Orquestación operativa: pipeline de impresión 3D y logística: Diseñar procesos que conecten el software con la operación física, como la estimación de material/tiempo, preflight checks y gestión de despachos. Gestión de proyectos y comunicación técnica: Aplicar metodologías ágiles (sprints, backlog), documentar técnicamente y realizar code reviews. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | El proyecto Takopi busca solucionar la brecha entre la creación digital y su materialización física en Chile. Actualmente, muchos creadores locales dependen de plataformas internacionales o de una alta inversión en equipamiento (una impresora 3D puede costar cerca de $600.000 CLP), lo que limita su capacidad para monetizar y distribuir sus trabajos de manera eficiente. Takopi aborda esta problemática ofreciendo un ecosistema local que integra la publicación y licenciamiento de activos, la previsualización inmersiva y un servicio de impresión 3D bajo demanda con logística nacional. Para el campo laboral, el proyecto es muy relevante, ya que forma a los estudiantes en habilidades de alta demanda, como el manejo de arquitecturas escalables, la integración de visores 3D, la automatización de pipelines y las prácticas DevOps. Estas capacidades posicionan a los integrantes del equipo como candidatos competitivos para roles en startups creativas, empresas de videojuegos y agencias de contenidos inmersivos. El proyecto se sitúa en el contexto chileno, con el objetivo de reducir la dependencia de plataformas extranjeras y adaptar la logística de impresión y despacho a las normativas y costos locales. El impacto se extiende a tres grupos principales de beneficiarios: - Creadores digitales: obtienen un canal para monetizar sus trabajos y herramientas de publicación. - Consumidores técnicos: acceden a assets con licencias claras y previews inmersivos. - Usuarios que necesitan piezas puntuales: evitan la compra de una impresora costosa al acceder a un servicio de impresión bajo demanda. El aporte de valor de Takopi es la integración en una sola plataforma de la publicación y licenciamiento de activos digitales, la previsualización inmersiva (con visor 3D y WebXR) y la conversión a objetos físicos a través de la impresión 3D. |
| 2. Objetivos | Desarrollar e implementar una plataforma integral llamada Takopi que permita a los creadores publicar, licenciar y comercializar activos digitales, ofrecer previsualización inmersiva (visor 3D / soporte básico VR/AR) y gestionar pedidos de impresión 3D bajo demanda con despacho en Chile. El objetivo también incluye construir la infraestructura técnica y operativa necesaria para garantizar la trazabilidad y repetibilidad del proceso, incluyendo la subida segura de archivos, el almacenamiento escalable, APIs fiables, una interfaz de usuario usable y un módulo administrativo. Objetivos específicos: - Diseñar la arquitectura y el modelo de datos: Definir esquemas para usuarios, assets, licencias, pedidos y la cola de impresión. - Implementar autenticación y gestión de perfiles: Desarrollar el sistema de registro, login con JWT, edición de perfiles y roles. - Desarrollar el flujo de subida, validación y preview 3D: Implementar el soporte para formatos como GLB/GLTF/OBJ, validaciones server-side y la generación de previews. - Construir el catálogo marketplace y fichas de asset: Crear un catálogo con búsqueda y filtros, incluyendo fichas de producto con visor 3D. - Implementar sistema 'Box' (carrito) y checkout en sandbox: Desarrollar la funcionalidad de carrito y la integración con una pasarela de pagos en modo de pruebas. - Desarrollar el módulo operativo de impresión 3D: Crear el formulario de pedido, la estimación automática de costos, el preflight check y un panel administrativo para controlar pedidos. - Asegurar calidad, seguridad y despliegue: Realizar pruebas unitarias y de integración, manejar secretos de forma segura y planificar el despliegue a un entorno de staging. - Documentar y preparar evidencias de operación: Crear documentación técnica, guías para usuarios y registrar los avances en el repositorio. |
| 3. Metodología | Para el desarrollo del proyecto Takopi se utilizó una metodología ágil, específicamente Scrum. Este enfoque fue seleccionado por su flexibilidad y capacidad para entregar valor de forma incremental, permitiendo que el trabajo se organice en fases cortas y controlables. La metodología se estructuró en tres grandes fases, en línea con la asignatura Capstone: - Fase 1 – Definición del Proyecto: Se identificó la problemática, se elaboraron los objetivos, se definió la arquitectura inicial y se planificó el trabajo. - Fase 2 – Desarrollo y Monitoreo: Se construyó el prototipo en sprints semanales, se implementó el catálogo, el carrito de compras y la integración con una pasarela de pagos en sandbox. También se incorporaron pruebas unitarias y de integración. - Fase 3 – Defensa y Cierre: Se realizaron las pruebas finales, se preparó la presentación y se documentó el proyecto en el repositorio de GitHub. La pertinencia de Scrum radica en que nos permitió organizar el trabajo en sprints semanales con entregables definidos, llevar un seguimiento continuo y obtener retroalimentación temprana. Esto fue crucial para un proyecto que involucra múltiples tecnologías y funcionalidades complejas (como la integración 3D y la pasarela de pagos). |
| 4. Desarrollo | El proyecto se dividió en fases claras: - Planificación y Diseño Inicial: Recopilación de requisitos, definición de la arquitectura y diseño de la interfaz de usuario. - Desarrollo e Implementación: Se configuró el entorno de desarrollo, se creó el modelo de base de datos, se implementó el sistema de autenticación, el catálogo de productos y el carrito de compras. Además, se integró la pasarela de pagos en modo sandbox y se realizaron pruebas del sistema. - Despliegue y Feedback: Se realizó el despliegue en un entorno de producción, se recogió el feedback de los usuarios y se completó la documentación final. Dificultades y facilitadores: Una de las principales dificultades fue la curva de aprendizaje de los integrantes, ya que se trataba de un proyecto con una alta complejidad técnica. Tareas como la integración de la pasarela de pagos o las validaciones de uploads malformados o no imprimibles representaron un reto. Los facilitadores incluyeron: - La base técnica ya implementada desde la Fase 1, que incluyó la autenticación, la subida de archivos y el visor 3D, lo que redujo el riesgo técnico en las fases posteriores. - El alcance modular y escalable del proyecto, que permitió priorizar y entregar productos viables mínimos (MVPs) de manera iterativa. - El uso de un repositorio Git, que permitió una división de tareas y un control de versiones efectivo. Ajustes realizados: Para abordar las dificultades, se adoptaron varias estrategias de mitigación: - Validación de uploads: Se implementaron validaciones en el backend para prevenir archivos malformados o no imprimibles. - Integración de pagos: Se decidió trabajar primero con un entorno de pruebas (sandbox) y diseñar endpoints de pago desacoplados, lo que facilita el cambio de proveedor en el futuro. - Proceso de impresión 3D: En lugar de invertir en infraestructura propia, se planificó una validación inicial mediante acuerdos con talleres colaboradores locales. |
| 5. Evidencias | Las evidencias que dan cuenta del desarrollo y resultados del proyecto incluyen: - Bocetos del Frontend y modelo de la Base de Datos: Versiones preliminares que validaron el diseño y la estructura de datos. - Carrito de Compras Operativo y conexión con Webpay Plus (Sandbox): Implementaciones clave para probar el flujo de compra antes de la integración real de pagos. - Versión Funcional del E-Commerce: Una presentación grupal del prototipo funcional ante la comisión evaluadora, demostrando los flujos de inicio, catálogo y compra. - Informe Final Documentado: Un reporte escrito que detalla la arquitectura, las tecnologías, las pruebas y las reflexiones del equipo. - Repositorio de GitHub: Contiene el código, el historial de commits y la documentación del proyecto, lo que permite trazar los avances de forma transparente. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | El proyecto Takopi fue fundamental para nosotros como equipo para tener un mayor conocimiento en nuestros intereses profesionales. El trabajo en el proyecto reforzó el interés por el desarrollo full-stack, el manejo de activos 3D y la orquestación de procesos físicos, lo que unifica lo digital, lo inmersivo y lo físico. Después de terminar el Proyecto APT, los intereses profesionales se consolidaron: - Dante Velásquez me interese en profundizar en la preparación de assets para VR/AR, la optimización de visores 3D y la orquestación de pipelines que conectan un activo digital con su producción física. - José Ñancupil me centre en la gestión de producto y en asegurar que las entregas cumplan con criterios de calidad y usabilidad. Le interesa fomentar la transferencia de conocimiento mediante guías y pruebas piloto, especialmente en la validación operativa de la impresión 3D. Ambos nos proyectamos laboralmente en roles que combinan la tecnología con la gestión de operaciones o productos. Takopi nos proporcionó un portafolio práctico y diferencial para buscar oportunidades en startups creativas, empresas de realidad extendida y servicios de fabricación digital. A corto plazo, buscaremos consolidar el flujo de pagos y mejorar la automatización del proyecto. A mediano plazo, proyectamos explorar cómo escalar la plataforma y convertir la prueba académica en un producto viable en el mercado. |