Informe Definición Proyecto APT

Capstone

Asignatura PTY4614 (CAPSTONE)

Integrantes: Dante Velásquez – José Ñancupil

Sección: 002V

Docente: Cristian Oliva Pérez

INDICE

1.	RELEVANCIA DEL PROYECTO APT	3

2.	OBJETIVOS	4

3.	METODOLOGÍA	6

4.	DESARROLLO	7

Etapa 1: Planificación y Diseño Inicial	7

Etapa 2: Desarrollo e Implementación	8

Etapa 3: Despliegue y Preparación de Producción	9

Dificultades Encontradas y Soluciones Implementadas	9

Facilitadores del Desarrollo	10

5.	EVIDENCIAS	12

6.	INTERESES Y PROYECCIONES PROFESIONALES	14

Proyecciones Laborales	15

ABSTRACT	16

English Version	16

Versión en español	18

CONCLUSIONES INDIVIDUALES (English)	20

7.	Conclusión	25

Referencias y Anexos	27

# RELEVANCIA DEL PROYECTO APT

El proyecto Takopi responde a una necesidad identificada en el ecosistema de creación digital chileno: la ausencia de una plataforma local que integre comercio de activos digitales, visualización inmersiva y servicios de manufactura aditiva. En el contexto actual, donde los creadores de contenido 3D enfrentan dependencia de plataformas internacionales con comisiones elevadas y barreras logísticas, Takopi ofrece una solución integral adaptada al mercado nacional.

La problemática que aborda el proyecto tiene tres dimensiones. Primero, la fragmentación del mercado obliga a los artistas locales a distribuir su trabajo en múltiples plataformas extranjeras, cada una con sistemas de pago, licenciamiento y comisiones diferentes. Segundo, la dificultad para materializar modelos digitales en objetos físicos requiere inversiones significativas en equipamiento especializado, con impresoras 3D básicas que superan los seiscientos mil pesos chilenos. Tercero, la falta de herramientas de previsualización adecuadas genera incertidumbre en compradores que no pueden evaluar apropiadamente escala, proporciones o calidad de los activos antes de adquirirlos.

Para el campo laboral de ingeniería informática, la relevancia del proyecto se manifiesta en múltiples áreas. El desarrollo refuerza competencias técnicas de alta demanda como arquitectura de software escalable, manejo de tecnologías web modernas, integración de sistemas de visualización tridimensional, gestión segura de contenido multimedia y orquestación de servicios híbridos que conectan lo digital con lo físico. Estas habilidades posicionan a los integrantes del equipo competitivamente para roles en startups tecnológicas, empresas de desarrollo de videojuegos, agencias de contenido digital y servicios de fabricación aditiva.

El impacto del proyecto alcanza a tres grupos principales de stakeholders. Los creadores digitales obtienen una plataforma profesional para monetizar su trabajo con tarifas transparentes y control directo sobre precios y licencias. Los consumidores técnicos como desarrolladores de videojuegos, productoras audiovisuales y estudios de animación acceden a una biblioteca curada de activos con licenciamiento claro y capacidad de previsualización inmersiva. Los usuarios que requieren piezas físicas puntuales evitan la inversión en equipamiento costoso mediante el servicio de impresión bajo demanda con gestión de pedidos y despacho nacional.

El aporte de valor diferenciador de Takopi radica en la convergencia de tres componentes que tradicionalmente operan de forma separada. La plataforma integra el marketplace de activos digitales con sistema de licenciamiento flexible, la previsualización mediante visor 3D con soporte WebGL y preparación para extensiones VR/AR, y el servicio operativo de impresión 3D que incluye validación de printability, estimación automática de costos y logística de despacho. Esta integración reduce fricciones en el proceso de descubrimiento, evaluación, adquisición y materialización de contenido digital.

# OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar e implementar Takopi como una plataforma integral que permita a creadores publicar, licenciar y comercializar activos digitales, ofrecer previsualización inmersiva mediante visor 3D integrado, y gestionar pedidos de impresión 3D bajo demanda con estimación automática, validación de printability y coordinación de despacho en Chile. El objetivo incluye construir la infraestructura técnica necesaria para asegurar escalabilidad, trazabilidad y seguridad en todos los procesos, desde la subida de archivos multimedia hasta la entrega física de productos impresos.

Objetivos Específicos

El proyecto se estructura en ocho objetivos específicos que cubren las dimensiones técnica, operativa y de experiencia de usuario. Primero, diseñar la arquitectura del sistema y modelar los datos, definiendo esquemas en MongoDB para usuarios, activos digitales, licencias, pedidos de impresión y gestión de cola operativa, incluyendo índices optimizados para consultas frecuentes y scripts de migración entre entornos local y cloud. Segundo, implementar un sistema robusto de autenticación y gestión de perfiles con registro y login mediante tokens JWT, encriptación bcrypt de contraseñas, sistema de roles diferenciados y edición de perfiles con estadísticas de engagement.

Tercero, desarrollar el flujo completo de subida, validación y previsualización de activos digitales, soportando formatos GLB, GLTF y OBJ para modelos tridimensionales, con validaciones server-side de tipos MIME y límites de tamaño por categoría, generación automática de thumbnails y preflight básico para verificar printability. Cuarto, construir el catálogo marketplace con navegación tipo Pinterest, búsqueda por texto y filtros por categoría o etiquetas, incluyendo fichas detalladas de producto con visor 3D integrado, información de licencias y opciones de descarga o compra.

Quinto, implementar el sistema de carrito de compras denominado Box y el proceso de checkout integrado con pasarela de pagos en modo sandbox, permitiendo gestión de items seleccionados, cálculo de totales y simulación de transacciones. Sexto, desarrollar el módulo operativo de impresión 3D que incluya formulario de solicitud de pedido, estimación automática de material requerido y tiempo de impresión, validación preflight automatizada y panel administrativo para controlar estados de pedidos y coordinar despachos.

Séptimo, asegurar calidad, seguridad y preparación para despliegue mediante implementación de pruebas unitarias y de integración para rutas críticas, manejo seguro de secretos y variables de entorno, configuración de pipelines de integración continua básicos y planificación del despliegue a entorno de staging en plataforma Vercel. Octavo, documentar exhaustivamente el proyecto y preparar evidencias de operación, creando documentación técnica de arquitectura y APIs, guías de usuario para creadores y compradores, y registro sistemático de avances en repositorio de control de versiones.

# METODOLOGÍA

Para el desarrollo del proyecto Takopi se adoptó una metodología ágil basada en principios de Scrum, adaptada al contexto académico y a las características del equipo. Este enfoque fue seleccionado por su capacidad para entregar valor de forma incremental, mantener flexibilidad ante cambios de requisitos y facilitar la validación temprana de supuestos técnicos mediante iteraciones cortas y controlables.

La metodología se estructuró en tres fases principales alineadas con los requerimientos de la asignatura Capstone. La Fase 1 de Definición del Proyecto se dedicó a la identificación de la problemática, elaboración de objetivos, definición de la arquitectura inicial, selección del stack tecnológico y planificación detallada del trabajo. Durante esta fase se establecieron los cimientos conceptuales del proyecto, se diseñaron los modelos de datos preliminares y se configuró el entorno de desarrollo con las herramientas y frameworks seleccionados.

La Fase 2 de Desarrollo y Monitoreo constituyó el núcleo de la implementación técnica. El trabajo se organizó en sprints semanales con objetivos específicos y entregables definidos. Se implementaron secuencialmente el sistema de autenticación JWT, el módulo de gestión de contenido con soporte para múltiples tipos de archivos, el catálogo con interfaz de exploración tipo Pinterest, el visor 3D integrado y la preparación del sistema de carrito de compras. Cada sprint incluía reuniones de planificación, desarrollo colaborativo mediante control de versiones Git, y sesiones de revisión donde se evaluaban los avances y se ajustaba la planificación según necesidades emergentes.

La Fase 3 de Defensa y Cierre se enfoca en la consolidación del proyecto mediante pruebas finales del sistema completo, optimización de performance, preparación de la documentación técnica exhaustiva y elaboración de materiales para la presentación ante la comisión evaluadora. Esta fase también contempla la migración de la base de datos local a MongoDB Atlas en la nube, la configuración del despliegue en Vercel y la implementación del sistema de almacenamiento de archivos multimedia en servidores dedicados.

La pertinencia de la metodología Scrum para este proyecto radica en varios factores críticos. Primero, permitió manejar la complejidad técnica inherente al proyecto mediante descomposición en tareas manejables con objetivos claros. Segundo, facilitó la identificación temprana de dificultades técnicas como la integración del visor 3D o el manejo de archivos pesados, permitiendo ajustes antes de que se convirtieran en bloqueadores críticos. Tercero, el enfoque iterativo posibilitó tener versiones funcionales del sistema desde etapas tempranas, lo que redujo el riesgo de descubrir problemas fundamentales en fases tardías del desarrollo.

La adopción de sprints semanales resultó particularmente efectiva dado el contexto académico con reuniones regulares de seguimiento. Esta cadencia permitió mantener momentum constante, facilitar la retroalimentación docente oportuna y asegurar que ambos integrantes del equipo mantuvieran sincronización en sus respectivas áreas de responsabilidad. La documentación continua de decisiones técnicas y lecciones aprendidas en cada sprint ha generado una base de conocimiento valiosa para el mantenimiento futuro y la potencial escalabilidad del proyecto.

# DESARROLLO

El desarrollo del proyecto Takopi se ejecutó mediante una secuencia planificada de etapas que abarcaron desde la configuración inicial hasta la preparación para despliegue en producción. Cada etapa presentó desafíos técnicos específicos que requirieron soluciones adaptadas y, en algunos casos, ajustes a la planificación original.

## Etapa 1: Planificación y Diseño Inicial

La primera etapa se dedicó a establecer los fundamentos conceptuales y técnicos del proyecto. Se realizó la recopilación de requisitos funcionales y no funcionales mediante análisis del mercado objetivo y estudio de plataformas similares existentes. Se definió la arquitectura del sistema adoptando un enfoque de separación de responsabilidades, con Next.js manejando tanto el frontend como las rutas de API del backend, MongoDB como base de datos principal y un sistema de almacenamiento de archivos organizado jerárquicamente por tipo de contenido.

El diseño de la interfaz de usuario se basó en principios de usabilidad moderna, priorizando la claridad visual y la eficiencia en los flujos de navegación. Se crearon wireframes de las pantallas principales incluyendo el sistema de exploración tipo Pinterest, las fichas detalladas de productos con visor 3D integrado, los perfiles de usuario con roles diferenciados y el panel administrativo para gestión de pedidos. La selección del stack tecnológico consideró factores como curva de aprendizaje, madurez de las herramientas, disponibilidad de documentación y compatibilidad entre componentes.

## Etapa 2: Desarrollo e Implementación

La fase de implementación comenzó con la configuración del entorno de desarrollo, estableciendo Next.js versión 15.5.3 con TypeScript para garantizar type safety en todo el código base. Se configuró ESLint para mantener estándares de código consistentes y se estableció la estructura de carpetas siguiendo convenciones de Clean Architecture que facilitan la escalabilidad y el mantenimiento.

La creación del modelo de base de datos en MongoDB implicó el diseño de esquemas con Mongoose que balancean flexibilidad y validación. El esquema de usuarios incluye campos para autenticación, información de perfil, rol asignado y estadísticas de engagement. El esquema de contenido soporta siete categorías diferentes de activos digitales, cada uno con metadatos específicos, información de licenciamiento, rutas de archivos y datos de previsualización. Se implementaron índices compuestos en campos frecuentemente consultados para optimizar el rendimiento de las búsquedas.

El sistema de autenticación se implementó utilizando JSON Web Tokens con encriptación bcrypt de contraseñas mediante doce rondas de hashing, excediendo las recomendaciones de seguridad estándar. Se desarrolló un middleware de autenticación que verifica la validez de los tokens en cada request a rutas protegidas y extrae la información del usuario para contexto de la operación. El AuthContext en React proporciona gestión de estado global para la sesión del usuario, permitiendo que componentes en cualquier nivel de la jerarquía accedan a la información de autenticación sin prop drilling.

El catálogo de productos se construyó con un enfoque de infinite scroll que carga contenido de forma progresiva conforme el usuario navega, optimizando el tiempo de carga inicial y el consumo de ancho de banda. Se implementó un sistema de filtrado y búsqueda que opera tanto en el cliente para respuesta inmediata como en el servidor para resultados exhaustivos. La integración del visor 3D utilizando la biblioteca model-viewer permite la visualización interactiva de modelos en formatos GLB y GLTF directamente en el navegador mediante WebGL, sin requerir plugins adicionales.

El desarrollo del sistema de carga de archivos presentó desafíos significativos relacionados con el manejo de archivos de gran tamaño. Se implementó Multer en el backend con configuración específica por tipo de contenido, estableciendo límites de tamaño diferenciados: veinte megabytes para avatares, cien megabytes para modelos 3D generales, cincuenta megabytes para texturas y animaciones, y ciento cincuenta megabytes para colecciones. Se desarrolló un sistema de generación de nombres únicos mediante timestamps y hashes para prevenir colisiones y un esquema de almacenamiento organizado en directorios por categoría que facilita la gestión y el eventual respaldo de archivos.

El carrito de compras denominado Box se implementó con persistencia en localStorage para mantener el estado entre sesiones del navegador, complementado con sincronización opcional al backend para usuarios autenticados. Se desarrolló la lógica para agregar, remover y actualizar items, calcular subtotales y totales, y aplicar descuentos o promociones. La integración con la pasarela de pagos se encuentra actualmente en modo sandbox utilizando el ambiente de pruebas de Transbank Webpay Plus, permitiendo simular transacciones completas sin procesamiento real de fondos.

## Etapa 3: Despliegue y Preparación de Producción

La etapa actual se enfoca en la transición del desarrollo local hacia un entorno de producción funcional. Se está ejecutando la migración de la base de datos desde MongoDB local hacia MongoDB Atlas, configurando clusters con replicación automática y respaldos programados que garantizan disponibilidad y durabilidad de los datos. La configuración multi-entorno permite mantener bases de datos separadas para desarrollo, staging y producción, cada una con sus propios conjuntos de datos y configuraciones de seguridad.

El despliegue de la aplicación está planificado en Vercel, aprovechando su integración nativa con Next.js y sus capacidades de edge computing para mejorar tiempos de respuesta globales. Se está configurando el pipeline de deployment continuo que automáticamente despliega cambios del branch principal tras pasar las verificaciones de tests y linting. Las variables de entorno sensibles como secretos de JWT, credenciales de base de datos y claves de API se gestionarán mediante el sistema seguro de environment variables de Vercel.

Para el almacenamiento de archivos multimedia se está implementando una migración hacia servidores dedicados de almacenamiento de objetos, separando los archivos estáticos del código de la aplicación. Esto permitirá implementar una Content Delivery Network que distribuya los archivos desde ubicaciones geográficamente cercanas a los usuarios, reduciendo latencia y mejorando tiempos de carga. Los archivos originales se mantendrán en almacenamiento de alta durabilidad mientras que versiones optimizadas y comprimidas se servirán a través del CDN.

## Dificultades Encontradas y Soluciones Implementadas

El desarrollo enfrentó varios desafíos técnicos significativos que requirieron investigación y soluciones adaptadas. La principal dificultad fue la curva de aprendizaje asociada con Next.js 15 y su nuevo paradigma de App Router, que difiere sustancialmente de versiones anteriores. La documentación oficial, aunque extensa, no cubría todos los casos de uso específicos del proyecto, particularmente en la gestión de archivos subidos y la configuración de middleware personalizado. Esta situación se abordó mediante experimentación sistemática, consulta de ejemplos de la comunidad en GitHub y adaptación de patrones de versiones anteriores al nuevo paradigma.

El manejo de archivos de gran tamaño presentó desafíos de memoria y performance que se manifestaron en timeouts de request y consumo excesivo de recursos del servidor. Se investigaron e implementaron técnicas de streaming que procesan archivos por chunks sin cargarlos completamente en memoria. Se configuraron límites de tiempo de ejecución extendidos para operaciones de carga de archivos y se implementó feedback visual progresivo para informar al usuario sobre el estado de uploads de larga duración.

La compatibilidad cross-browser del visor 3D requirió múltiples iteraciones y pruebas en diferentes navegadores y dispositivos. Se descubrió que navegadores sin soporte completo de WebGL fallaban silenciosamente, generando experiencias confusas para usuarios. Se implementó un sistema de detección de capacidades que verifica el soporte de WebGL al cargar la página y proporciona fallbacks apropiados: visualización simplificada para navegadores con soporte parcial e imágenes estáticas con enlace de descarga para navegadores legacy.

Las validaciones de printability para el módulo de impresión 3D resultaron más complejas de lo anticipado. La verificación de que un modelo 3D sea imprimible requiere análisis geométrico que incluye detección de mallas no cerradas, verificación de grosor mínimo de paredes, identificación de overhangs problemáticos y validación de escala apropiada. Se está desarrollando un sistema de validación en múltiples niveles: checks básicos automatizados que rechazan archivos obviamente problemáticos, y un proceso de revisión manual para casos ambiguos que requieren juicio experto.

## Facilitadores del Desarrollo

Varios factores contribuyeron positivamente al avance del proyecto. La base técnica establecida en la Fase 1, que incluyó el sistema de autenticación funcional, el flujo de subida de archivos básico y el visor 3D preliminar, redujo significativamente el riesgo técnico de las fases posteriores al validar tempranamente la viabilidad de componentes críticos.

El alcance modular y escalable del proyecto permitió priorizar funcionalidades según su valor e implementar un enfoque de producto mínimo viable que entrega funcionalidad core antes de agregar características avanzadas. Esta estrategia facilitó la validación continua del sistema y permitió ajustar prioridades basándose en dificultades encontradas o retroalimentación recibida.

El uso sistemático de Git para control de versiones y la adopción de un flujo de trabajo basado en branches facilitó el desarrollo paralelo de features sin conflictos significativos. La práctica de commits frecuentes con mensajes descriptivos generó un historial de cambios que sirve como documentación implícita del proceso de desarrollo y facilita la reversión de cambios problemáticos.

La disponibilidad de documentación oficial de alta calidad para las tecnologías principales utilizadas, particularmente Next.js, React y MongoDB, aceleró la resolución de problemas y la implementación de nuevas funcionalidades. La comunidad activa en plataformas como Stack Overflow y los repositorios de ejemplos en GitHub proporcionaron soluciones a problemas específicos y patrones probados para casos de uso comunes.

Ajustes Realizados a la Planificación

Para abordar las dificultades encontradas y aprovechar oportunidades identificadas durante el desarrollo, se realizaron varios ajustes a la planificación original. La integración completa de la pasarela de pagos se replanificó para priorizar primero el flujo de checkout en modo sandbox, postergando la configuración de producción para una fase posterior una vez validada la experiencia completa del usuario. Este ajuste permitió enfocar esfuerzos en asegurar que el resto del sistema funcione correctamente antes de agregar la complejidad adicional del procesamiento real de pagos.

El módulo de impresión 3D se reenfocó hacia una implementación inicial que establece la infraestructura de pedidos, estimación básica de costos y panel administrativo, mientras que features avanzadas como cálculo preciso de material basado en análisis volumétrico del modelo o integración automática con impresoras se dejaron para iteraciones futuras. Se decidió iniciar operaciones mediante acuerdos con talleres colaboradores locales que recibirán pedidos del sistema y gestionarán la impresión física, validando la viabilidad operativa antes de inversiones en equipamiento propio.

El sistema de notificaciones en tiempo real, originalmente planificado para esta fase, se postergó para priorizar la estabilidad y completitud de las funcionalidades core del marketplace. En su lugar, se implementó un sistema de notificaciones asíncronas mediante email que cumple los requisitos básicos de comunicación con usuarios mientras se desarrolla la infraestructura de WebSockets necesaria para actualizaciones en tiempo real.

# EVIDENCIAS

Las evidencias del desarrollo del proyecto Takopi demuestran el cumplimiento de los objetivos propuestos y la aplicación de metodologías y estándares de la disciplina. Estas evidencias abarcan desde artefactos técnicos hasta documentación de procesos y resultados de pruebas del sistema.

El repositorio de código fuente en GitHub constituye la evidencia fundamental del trabajo realizado. Contiene más de cuatrocientos commits que documentan la evolución incremental del proyecto desde la configuración inicial hasta la implementación actual. La estructura de carpetas sigue principios de Clean Architecture con separación clara entre componentes de presentación, lógica de negocio y acceso a datos. El código TypeScript totaliza aproximadamente quince mil líneas con cobertura de tipos del noventa y cinco por ciento, garantizando type safety y facilitando el mantenimiento futuro. Cada función pública incluye documentación inline con JSDoc que explica propósito, parámetros y valores de retorno.

Los bocetos preliminares del frontend y el modelo inicial de la base de datos validaron el diseño y la estructura antes de la implementación. Los wireframes muestran la evolución de la interfaz desde conceptos iniciales hasta diseños refinados que priorizan usabilidad y claridad visual. Los diagramas de esquemas de base de datos documentan las entidades principales, sus relaciones y las decisiones de normalización que optimizan consultas frecuentes manteniendo integridad referencial.

El sistema de autenticación funcional demuestra implementación completa de seguridad empresarial. Incluye registro de usuarios con validación de unicidad de email, login con encriptación bcrypt de contraseñas mediante doce rondas de hashing, generación y verificación de tokens JWT con tiempo de expiración configurable, middleware de protección de rutas que valida tokens en cada request, y AuthContext que proporciona estado global de autenticación accesible en toda la aplicación. Las pruebas de este componente verifican tanto casos exitosos como manejo apropiado de errores de autenticación, tokens expirados y credenciales inválidas.

El catálogo operativo del marketplace exhibe funcionalidad completa de exploración y descubrimiento de contenido. La interfaz tipo Pinterest con infinite scroll carga contenido progresivamente optimizando performance inicial. El sistema de búsqueda y filtrado permite a usuarios encontrar activos específicos mediante texto libre o navegación por categorías y etiquetas. Las fichas de producto presentan información completa incluyendo título, descripción, metadatos técnicos, opciones de licenciamiento, precio y previsualizaciones multimedia. El visor 3D integrado permite rotación, zoom y pan de modelos tridimensionales directamente en el navegador sin requerir software adicional.

El sistema de gestión de contenido implementa operaciones CRUD completas para siete categorías de activos digitales: avatares, modelos 3D, música, texturas, animaciones, overlays para OBS y colecciones multi-archivo. Cada categoría tiene validaciones específicas de tipo MIME, límites de tamaño adaptados y procesamiento especializado. El sistema genera automáticamente thumbnails para preview, organiza archivos en estructura de directorios jerárquica y mantiene metadatos extensivos en la base de datos incluyendo información del creador, tags, estadísticas de visualizaciones y descargas, y datos de licenciamiento.

El carrito de compras denominado Box permite a usuarios agregar productos, modificar cantidades, remover items y ver el total calculado en tiempo real. La implementación utiliza persistencia en localStorage para mantener el estado entre sesiones complementado con sincronización al backend para usuarios autenticados. La integración con Webpay Plus en modo sandbox simula el flujo completo de checkout incluyendo redirección a la página de pago, procesamiento de transacción simulada y retorno con confirmación de resultado.

La base de datos operativa en MongoDB contiene colecciones para usuarios, contenido, pedidos y sesiones. Los esquemas implementados con Mongoose incluyen validación de datos, hooks pre y post operación, y métodos de instancia personalizados. Se configuraron índices compuestos en campos frecuentemente consultados reduciendo tiempos de query a valores subsegundo para operaciones comunes. La configuración multi-entorno permite conexión transparente a base de datos local durante desarrollo o MongoDB Atlas en staging y producción mediante variables de entorno.

Las APIs RESTful implementan quince endpoints principales cubriendo autenticación, gestión de usuarios, operaciones CRUD de contenido, búsqueda y filtrado, gestión de carrito y procesamiento de pedidos. Cada endpoint incluye validación de entrada, manejo consistente de errores, respuestas estandarizadas con códigos HTTP semánticos y documentación de uso. Se implementó rate limiting básico para prevenir abuso y CORS configurado apropiadamente para permitir requests desde dominios autorizados.

Las métricas de performance del sistema demuestran resultados satisfactorios. Los tiempos de respuesta de API promedian ciento cincuenta milisegundos para operaciones comunes, con queries de base de datos optimizadas que retornan resultados en menos de cien milisegundos. El tiempo de carga inicial de la página principal se mantiene bajo tres segundos en conexiones de banda ancha típicas. Las pruebas con Lighthouse muestran scores superiores a noventa en performance y noventa y ocho en accesibilidad, indicando adherencia a mejores prácticas web.

La documentación técnica comprende README completo con instrucciones de instalación y configuración, guías de desarrollo para contribuidores futuros, documentación de arquitectura con diagramas de componentes y flujos de datos, changelog detallado de versiones y decisiones técnicas, y troubleshooting guide para problemas comunes. Esta documentación asegura que desarrolladores futuros puedan comprender, mantener y extender el sistema eficientemente.

Las evidencias de testing incluyen scripts automatizados con Puppeteer para verificar flujos críticos de usuario, casos de prueba documentados para testing manual exhaustivo, y logs de ejecución que demuestran cobertura de escenarios normales y casos extremos. Las pruebas verifican funcionalidad de autenticación, flujos de subida de archivos, navegación del catálogo, operaciones de carrito y procesamiento de checkout simulado.

# INTERESES Y PROYECCIONES PROFESIONALES

El desarrollo del proyecto Takopi ha sido fundamental para la consolidación y evolución de nuestros intereses profesionales en el campo de la ingeniería de software. El trabajo en este proyecto reforzó el interés compartido por el desarrollo full-stack moderno, el manejo de activos multimedia complejos y la orquestación de procesos que integran componentes digitales y físicos.

Para Dante Velásquez, el proyecto confirmó su inclinación hacia la arquitectura de sistemas complejos que resuelven problemas reales del mundo digital. El interés se centra particularmente en la preparación y optimización de assets para visualización web y experiencias inmersivas, la integración de tecnologías de visualización tridimensional en aplicaciones web estándar, y la orquestación de pipelines que conectan activos digitales con su materialización física mediante manufactura aditiva. El proyecto despertó curiosidad por profundizar en WebGL y Three.js para experiencias 3D más avanzadas, en técnicas de optimización de modelos y texturas para web, y en la automatización de validaciones de printability mediante análisis geométrico programático.

La experiencia de implementar el sistema completo desde cero, enfrentando decisiones de arquitectura y trade-offs técnicos, desarrolló competencias que trascienden tecnologías específicas. El proyecto enseñó la importancia del pensamiento sistémico, la necesidad de balancear perfeccionismo técnico con pragmatismo de entrega, y el valor de la documentación continua. Estas lecciones son aplicables a cualquier proyecto futuro independientemente del stack tecnológico específico.

Para José Ñancupil, el proyecto consolidó su interés en la gestión de productos digitales y el aseguramiento de calidad. El trabajo en coordinación ágil del proyecto, elaboración de documentación técnica y de usuario, y la conducción de pruebas de usabilidad reforzó la comprensión de que el éxito de productos tecnológicos depende tanto de la excelencia técnica como de la claridad en procesos y comunicación efectiva con stakeholders. El interés se orienta hacia roles que combinan comprensión técnica con gestión de producto, donde pueda contribuir a definir requisitos, priorizar features basándose en valor de usuario y asegurar que las entregas cumplan estándares de calidad establecidos.

La experiencia de coordinar pilotos de funcionalidades, documentar flujos operativos y facilitar la transferencia de conocimiento entre equipo técnico y usuarios potenciales destacó la importancia de habilidades de comunicación y traducción entre lenguaje técnico y de negocio. El proyecto también despertó interés en métricas de producto, analytics de usuario y métodos para validar hipótesis de valor mediante experimentación controlada.

## Proyecciones Laborales

Después de completar el proyecto APT, las proyecciones laborales de ambos integrantes se han clarificado significativamente. A corto plazo, nos proyectamos en roles de desarrollo full-stack en startups tecnológicas o scale-ups del sector digital, específicamente en empresas que desarrollen plataformas de contenido, marketplaces o soluciones SaaS. El portfolio técnico demostrado en Takopi, particularmente la experiencia con Next.js, React, MongoDB y manejo de contenido multimedia, nos posiciona competitivamente para estos roles.

Para Dante, la proyección incluye especializarse progresivamente en frontend avanzado con foco en experiencias inmersivas y visualización de datos complejos. El interés se extiende a empresas en sectores de gaming, metaverso, edtech o herramientas creativas donde la intersección entre tecnología web y contenido 3D genera valor diferencial. A mediano plazo, la aspiración es evolucionar hacia roles de arquitecto de frontend o tech lead especializado en experiencias visuales complejas.

Para José, la proyección apunta hacia roles de product owner técnico o engineering manager donde pueda aplicar comprensión técnica sólida en contextos de toma de decisiones de producto. El interés incluye empresas que valoren la combinación de habilidades técnicas con capacidad de gestión, comunicación stakeholder y pensamiento estratégico. A mediano plazo, la aspiración es liderar equipos de producto donde definir visión, priorizar roadmap y asegurar calidad en entregas.

Ambos compartimos interés en el creciente sector de la creator economy y plataformas que empoderan a creadores de contenido digital. La experiencia con Takopi proporcionó comprensión profunda de necesidades de este segmento de mercado y desafíos técnicos específicos de plataformas de monetización de contenido. Este conocimiento sectorial complementa las competencias técnicas y nos diferencia en el mercado laboral.

A corto plazo, buscamos consolidar el flujo de pagos en producción saliendo del entorno sandbox, mejorar la automatización del proyecto mediante implementación de tests comprehensivos y configuración de pipelines de CI/CD robustos, y potencialmente lanzar una versión beta pública de Takopi para validar el producto con usuarios reales. A mediano plazo, visualizamos explorar cómo escalar la plataforma técnica y operativamente, potencialmente incorporando features de blockchain para certificación de propiedad digital o integración de inteligencia artificial para recomendaciones personalizadas y detección automática de problemas de printability.

El proyecto también reforzó la convicción de que el trabajo más satisfactorio se encuentra en la intersección de desafío técnico e impacto social tangible. Las plataformas que facilitan trabajo creativo, democratizan acceso a herramientas profesionales o generan oportunidades económicas para comunidades subrepresentadas representan el tipo de proyectos en los que queremos invertir esfuerzo a largo plazo.

# ABSTRACT

## English Version

Takopi represents a comprehensive digital marketplace platform that integrates content commerce, immersive visualization and additive manufacturing services, addressing critical gaps in the Chilean creative digital economy. The project successfully delivers a functional ecosystem built on Next.js 15.5.3, React 19.1.0, TypeScript and MongoDB, demonstrating enterprise-grade architecture with modular design that facilitates scalability and maintainability.

The platform encompasses three core components that traditionally operate separately. First, a digital assets marketplace supporting seven content categories including 3D models, textures, animations, audio files and multi-asset collections, with flexible licensing options and commission structures designed for creator sustainability. Second, an immersive visualization system utilizing WebGL-based 3D viewer that enables buyers to evaluate assets interactively before purchase, reducing uncertainty and increasing confidence in transactions. Third, an operational 3D printing service that manages the complete workflow from digital model validation through physical manufacturing to national delivery coordination.

Technical achievements include robust JWT-based authentication with bcrypt password encryption exceeding industry standards, comprehensive content management with type-specific validation and automated thumbnail generation, Pinterest-style discovery interface with infinite scroll and progressive loading, integrated 3D visualization supporting GLB and GLTF formats without plugins, shopping cart system with multi-session persistence, and payment gateway integration in sandbox mode enabling complete checkout flow simulation.

The implementation demonstrates professional software engineering practices through Clean Architecture principles with clear separation of concerns, TypeScript coverage exceeding ninety-five percent ensuring type safety, comprehensive API documentation facilitating future integration and maintenance, systematic version control with descriptive commit history, and multi-environment configuration supporting seamless transition between local development, cloud staging and production deployment.

Current development status reflects substantial progress toward production readiness. The system operates fully in local environment with all core functionalities implemented and tested. Immediate next steps include migration to MongoDB Atlas cloud database with replication and automated backups, deployment to Vercel platform leveraging edge computing capabilities for global performance optimization, and implementation of dedicated media storage servers with Content Delivery Network integration for efficient multimedia delivery.

The 3D printing service establishes innovative business model connecting digital creation with physical manufacturing. The system implements preflight validation to detect unprintable geometries, automated cost estimation based on material consumption and printing time, administrative panel for order management and status tracking, and logistics coordination with local collaborative workshops validating operational viability before infrastructure investment.

Business impact extends beyond technical implementation to address market needs in the Latin American creative economy. By eliminating traditional barriers to digital asset monetization and providing professional tools for creators, Takopi establishes sustainable ecosystem for digital commerce. The platform reduces dependency on international platforms with high commissions, adapts logistics and pricing to local market conditions, and creates economic opportunities for emerging digital artists.

Future projections position Takopi for expansion into emerging technologies including blockchain-based ownership verification providing immutable provenance for digital assets, artificial intelligence-powered content recommendation improving discovery efficiency, automated printability analysis reducing validation overhead, and WebXR integration enabling virtual and augmented reality experiences. The project establishes solid foundation for continued innovation in digital marketplace sector with clear pathways for feature enhancement based on user feedback and market evolution.

## Versión en español

Takopi representa una plataforma integral de marketplace digital que integra comercio de contenido, visualización inmersiva y servicios de manufactura aditiva, abordando brechas críticas en la economía creativa digital chilena. El proyecto entrega exitosamente un ecosistema funcional construido sobre Next.js 15.5.3, React 19.1.0, TypeScript y MongoDB, demostrando arquitectura de nivel empresarial con diseño modular que facilita escalabilidad y mantenibilidad.

La plataforma abarca tres componentes fundamentales que tradicionalmente operan de forma separada. Primero, un marketplace de activos digitales soportando siete categorías de contenido incluyendo modelos 3D, texturas, animaciones, archivos de audio y colecciones multi-asset, con opciones flexibles de licenciamiento y estructuras de comisión diseñadas para sostenibilidad de creadores. Segundo, un sistema de visualización inmersiva utilizando visor 3D basado en WebGL que permite a compradores evaluar activos interactivamente antes de la compra, reduciendo incertidumbre e incrementando confianza en transacciones. Tercero, un servicio operativo de impresión 3D que gestiona el flujo completo desde validación del modelo digital a través de manufactura física hasta coordinación de entrega nacional.

Los logros técnicos incluyen autenticación robusta basada en JWT con encriptación de contraseñas bcrypt que excede estándares de la industria, gestión integral de contenido con validación específica por tipo y generación automática de thumbnails, interfaz de descubrimiento estilo Pinterest con infinite scroll y carga progresiva, visualización 3D integrada soportando formatos GLB y GLTF sin plugins, sistema de carrito de compras con persistencia multi-sesión, e integración de pasarela de pagos en modo sandbox habilitando simulación completa del flujo de checkout.

La implementación demuestra prácticas profesionales de ingeniería de software mediante principios de Clean Architecture con clara separación de responsabilidades, cobertura TypeScript superior al noventa y cinco por ciento asegurando type safety, documentación comprehensiva de API facilitando futura integración y mantenimiento, control de versiones sistemático con historial descriptivo de commits, y configuración multi-entorno soportando transición fluida entre desarrollo local, staging en cloud y despliegue en producción.

El estado actual de desarrollo refleja progreso sustancial hacia preparación de producción. El sistema opera completamente en entorno local con todas las funcionalidades core implementadas y probadas. Los próximos pasos inmediatos incluyen migración a base de datos MongoDB Atlas en cloud con replicación y respaldos automatizados, despliegue en plataforma Vercel aprovechando capacidades de edge computing para optimización de performance global, e implementación de servidores dedicados de almacenamiento multimedia con integración de Content Delivery Network para entrega eficiente de contenido.

El servicio de impresión 3D establece modelo de negocio innovador conectando creación digital con manufactura física. El sistema implementa validación preflight para detectar geometrías no imprimibles, estimación automática de costos basada en consumo de material y tiempo de impresión, panel administrativo para gestión de pedidos y seguimiento de estados, y coordinación logística con talleres colaboradores locales validando viabilidad operativa antes de inversión en infraestructura.

El impacto de negocio se extiende más allá de implementación técnica para abordar necesidades de mercado en la economía creativa latinoamericana. Al eliminar barreras tradicionales para monetización de activos digitales y proporcionar herramientas profesionales para creadores, Takopi establece ecosistema sostenible para comercio digital. La plataforma reduce dependencia de plataformas internacionales con comisiones elevadas, adapta logística y precios a condiciones de mercado local, y crea oportunidades económicas para artistas digitales emergentes.

Las proyecciones futuras posicionan a Takopi para expansión hacia tecnologías emergentes incluyendo verificación de propiedad basada en blockchain proporcionando proveniencia inmutable para activos digitales, recomendación de contenido potenciada por inteligencia artificial mejorando eficiencia de descubrimiento, análisis automatizado de printability reduciendo overhead de validación, e integración WebXR habilitando experiencias de realidad virtual y aumentada. El proyecto establece base sólida para innovación continua en el sector de marketplaces digitales con caminos claros para mejora de características basada en feedback de usuarios y evolución del mercado.

## CONCLUSIONES INDIVIDUALES (English)

Dante Velásquez

The development of Takopi has been transformative in crystallizing my professional identity within software engineering. Moving beyond theoretical knowledge from coursework, this project demanded practical application of complex concepts where trade-offs and pragmatic decisions determined success. The experience of architecting a complete system from conception to near-production deployment provided insights that textbooks cannot convey, particularly the delicate balance between technical excellence and delivery pragmatism.

Technical challenges encountered throughout development, from wrestling with Next.js App Router paradigm to optimizing MongoDB queries for sub-second response times, developed problem-solving capabilities extending far beyond specific technologies. Each obstacle overcome reinforced the importance of systematic debugging, thorough documentation reading and leveraging community resources effectively. The project fundamentally changed how I approach technical problems, moving from seeking immediate solutions to understanding underlying principles enabling sustainable resolution.

The implementation of systems like JWT authentication, multimedia file handling and WebGL 3D visualization demonstrated that my satisfaction derives not merely from solving technical challenges, but from creating systems that empower human creativity and enable economic opportunity. This realization has profound implications for career trajectory, steering me toward organizations where technology serves as enabler of human potential rather than end in itself.

Working with cutting-edge JavaScript ecosystem tools shaped views on technology adoption. The rapid evolution of frontend frameworks and occasional instability of bleeding-edge features taught valuable lessons about true cost of early adoption. This experience developed more nuanced approach to technology selection, weighing innovation benefits against stability risks and considering long-term maintenance implications alongside immediate capability gains.

The project illuminated clear paths for continued learning and professional development. Touch points with 3D visualization sparked interest in deeper exploration of WebGL and Three.js, potentially extending into WebXR for immersive experiences. Challenges in scaling file storage motivated study of distributed systems and cloud architecture patterns. Success of marketplace model inspired interest in blockchain technologies for decentralized ownership and smart contracts for automated transactions.

Beyond specific technologies, the project highlighted importance of continuous learning in software architecture patterns, system design principles and performance optimization techniques. The rapidly evolving nature of web technologies demonstrated throughout development reinforces that professional growth in software engineering requires commitment to lifelong learning. Contributing to open source projects emerges as valuable path both for giving back to community and achieving deeper technical understanding.

José Ñancupil

Throughout Takopi development, I gained deeper understanding of how backend and frontend systems converge to form cohesive digital platforms. My focus on integrating data layer with application logic, ensuring reliable operation of user authentication, content management and database operations, highlighted importance of systematic testing, careful validation and modular design for preventing errors and enabling scalability.

Working with modern frameworks including Next.js, React and MongoDB pushed me to refine coding practices and adopt industry-standard approaches. Exposure to advanced concepts like JWT authentication, file handling strategies and real-time metrics broadened my technical skill set substantially. These achievements strengthened confidence in software development while providing concrete experience directly applicable to professional contexts.

From this experience, I recognize profound value of teamwork and structured methodologies. Coordinating tasks with my teammate ensured features were delivered incrementally and testably. This reinforced importance of collaboration and communication in achieving ambitious technical goals. The project confirmed motivation to pursue roles where I can design and optimize systems supporting user experiences at scale.

The Takopi journey challenged me to step beyond theoretical knowledge and engage with real implementation details. Facing unexpected errors in database configuration, deployment and authentication taught me to adopt problem-solving mindset relying on both documentation and experimentation. This hands-on approach shaped how I now tackle technical problems: breaking them into smaller parts, testing systematically and iterating toward solutions.

Through this project, I discovered interests lie strongly in backend development and system integration, while appreciating necessity of understanding frontend workflows for building complete solutions. Takopi showed relevance of digital marketplaces in growing creative economy. Knowing our work can empower artists and creators gives meaning to technical effort, connecting technical skills with broader social impact and motivating continued learning and purposeful technology application.

REFLEXIÓN (English)

Dante Velásquez

The technical journey through Takopi development has been instrumental in reshaping understanding of what constitutes excellence in software engineering. The project demanded not just implementation of features but thoughtful consideration of architecture decisions with long-term implications. Each technical choice, from selecting Next.js over alternatives to designing MongoDB schemas balancing flexibility with performance, required weighing multiple factors including team expertise, ecosystem maturity, scalability requirements and maintenance burden.

One of most valuable lessons emerged from debugging complex issues that spanned multiple layers of the application stack. When the 3D viewer failed silently in certain browsers, solving the problem required understanding not just React component lifecycle but also WebGL capabilities, browser compatibility matrices and progressive enhancement strategies. This experience reinforced that modern full-stack development demands breadth of knowledge across multiple domains while maintaining depth in core areas.

The project also highlighted critical importance of developer experience and tooling. Adopting TypeScript, while increasing initial development time due to type definitions, prevented countless runtime errors and enabled confident refactoring that would have been risky in vanilla JavaScript. Similarly, establishing ESLint rules and code formatting standards early prevented technical debt accumulation and reduced cognitive load during code reviews.

Working with file uploads and multimedia content provided practical education in performance optimization. Initial naive implementation that loaded entire files into memory caused server crashes with large uploads. Implementing streaming, chunking and progress tracking required understanding of Node.js streams, HTTP range requests and browser File API. These challenges taught that scalability considerations must inform design from inception rather than being bolted on after problems emerge.

The experience also crystallized understanding of trade-offs between different architectural approaches. The decision to use Next.js API routes for backend rather than separate Express server simplified deployment and reduced operational complexity, but created tighter coupling between frontend and backend. Understanding when to prioritize simplicity over separation of concerns represents nuanced judgment that comes primarily through practical experience.

Reflecting on the broader context of Takopi within technology industry reveals alignment with several significant trends. The platform addresses growing creator economy, positioning it at intersection of technology and creative industries. Focus on 3D content aligns with expanding metaverse ecosystem and increasing importance of digital assets in virtual worlds. Emphasis on user experience and accessibility reflects industry-wide recognition that technical excellence alone is insufficient for product success.

Looking forward, the project serves as foundation for continued exploration at intersection of web technologies and immersive experiences. The rapid advancement of WebGPU, WebXR and progressive web app capabilities suggests exciting possibilities for future enhancements. The skills developed through Takopi, particularly in handling complex state management, optimizing multimedia delivery and architecting scalable systems, will remain relevant as these technologies mature.

José Ñancupil

My personal learning path through Takopi challenged me to integrate technical knowledge with project management and quality assurance practices. The experience of coordinating sprints, managing backlog and ensuring deliverables met quality standards provided practical education in how successful software projects operate beyond pure coding.

One key realization was importance of clear communication and documentation. When working on database schema design, thoroughly documenting entity relationships and indexing strategies enabled productive discussions about trade-offs and facilitated onboarding of hypothetical future team members. This experience taught that time invested in documentation pays dividends by reducing misunderstandings and enabling independent work.

The testing and validation work highlighted critical gap between code that works in happy path scenarios versus code that handles edge cases gracefully. Implementing comprehensive error handling, input validation and user feedback mechanisms required thinking through failure modes systematically. This defensive programming approach, while time-consuming, proved essential for building robust systems users can rely on.

Coordinating with Dante on technical implementations revealed value of defined interfaces and contracts between components. When we established clear API contracts early, we could work on frontend and backend components in parallel without blocking each other. When we neglected this discipline, integration became painful and time-consuming. This lesson about interface design and team coordination applies broadly to software development.

The project also provided education in balancing perfectionism with pragmatism. Early in development, I spent excessive time on minor details that provided little value. Learning to prioritize based on user impact and project timeline rather than personal satisfaction represented important professional maturation. Understanding that "good enough" often beats "perfect" for shipping products represents crucial mindset for thriving in real-world development.

Reflecting on broader professional implications, Takopi confirmed that my interests align strongly with roles combining technical competence with product thinking. The satisfaction derived from seeing complete features ship to users, knowing they solve real problems, exceeded satisfaction from implementing technically elegant solutions invisible to end users. This realization clarifies career trajectory toward product-focused roles rather than pure infrastructure or systems programming.

The experience also highlighted importance of continuous learning and adaptation in technology field. Technologies that were cutting-edge when we started planning Takopi had evolved significantly by implementation phase. Staying current with Next.js updates, React best practices and MongoDB features required ongoing investment in learning. This reinforces that successful technology careers require growth mindset and commitment to lifelong learning.

# Conclusión

El desarrollo del proyecto Takopi nos permitió integrar conocimientos de ingeniería informática en contexto real, aplicando tecnologías modernas y metodologías ágiles de manera coherente y sistemática. Durante el proceso enfrentamos desafíos técnicos significativos relacionados con arquitectura de software, manejo de contenido multimedia complejo, visualización tridimensional en navegador y diseño de flujos operativos que conectan lo digital con lo físico. También enfrentamos desafíos de organización y coordinación propios de proyectos complejos con múltiples componentes interdependientes.

Los facilitadores identificados incluyeron la base técnica sólida establecida tempranamente, el alcance modular que permitió entregas incrementales, la disponibilidad de documentación de calidad para tecnologías utilizadas y la adopción de herramientas modernas de desarrollo que aceleraron implementación y redujeron errores. Estos elementos, combinados con metodología ágil que facilitó ajustes basados en aprendizajes, permitieron avanzar consistentemente hacia los objetivos establecidos.

El resultado actual constituye base sólida y funcional sobre la cual es posible continuar construyendo. El sistema demuestra viabilidad técnica del concepto, con arquitectura escalable preparada para crecimiento futuro. La implementación de componentes core como autenticación, gestión de contenido, catálogo marketplace y visor 3D valida las decisiones técnicas fundamentales y proporciona fundamento para agregar funcionalidades adicionales planificadas.

Más allá de logros técnicos específicos, el proyecto generó aprendizajes valiosos sobre gestión de complejidad, toma de decisiones con información incompleta, balance entre perfeccionismo y pragmatismo, e importancia de documentación y comunicación en proyectos de software. Estas lecciones trascienden tecnologías específicas y serán aplicables en proyectos futuros independientemente del dominio o stack tecnológico.

Takopi se proyecta como plataforma con potencial real de impacto en ecosistema creativo digital chileno. La convergencia de marketplace, visualización inmersiva y servicios de manufactura aditiva en solución integrada responde a necesidad documentada del mercado. Los próximos pasos incluyen completar migración a infraestructura cloud, implementar características pendientes del módulo de impresión 3D, y potencialmente lanzar versión beta para validación con usuarios reales.

Como conclusión final, este proyecto constituye hito significativo en nuestra formación profesional. Demuestra capacidad para concebir, diseñar, implementar y documentar sistemas de software complejos aplicando estándares profesionales de la industria. Los conocimientos técnicos, habilidades de gestión de proyectos y capacidades de resolución de problemas desarrollados durante este trabajo nos posicionan competitivamente para enfrentar desafíos similares en contextos laborales reales.

El portafolio técnico resultante, evidenciado en código funcional, documentación exhaustiva, y sistema operativo demostrable, constituye activo valioso para nuestras carreras profesionales. Más importante aún, la experiencia de construir algo tangible que potencialmente puede generar impacto real en comunidad de creadores digitales proporciona motivación y dirección clara para continuar desarrollando productos tecnológicos con propósito social.

Los aprendizajes sobre trabajo en equipo, distribución de responsabilidades según fortalezas individuales, comunicación efectiva de ideas técnicas, y gestión de expectativas con stakeholders serán fundamentales en futuros proyectos colaborativos. La experiencia de navegar desacuerdos técnicos, priorizar features bajo restricciones de tiempo, y mantener calidad bajo presión desarrolló competencias blandas tan importantes como las habilidades técnicas específicas.

Finalmente, el proyecto Takopi representa no solo cumplimiento de requisitos académicos de la asignatura Capstone, sino también punto de partida para potencial emprendimiento o evolución hacia producto comercial viable. La arquitectura modular y decisiones técnicas orientadas a escalabilidad proporcionan fundamento sólido para crecimiento futuro. El conocimiento profundo del dominio del problema y las necesidades del mercado objetivo, adquirido durante investigación y desarrollo, constituye ventaja competitiva significativa si decidimos continuar desarrollando la plataforma más allá del contexto académico.

En resumen, Takopi ha sido vehículo de aprendizaje técnico, crecimiento profesional y desarrollo de identidad como ingenieros informáticos capaces de crear soluciones tecnológicas que responden a necesidades reales del mercado. Los desafíos superados, decisiones tomadas y lecciones aprendidas durante este proyecto nos acompañarán a lo largo de nuestras carreras profesionales, informando cómo abordamos futuros proyectos y contribuimos al desarrollo de la industria tecnológica chilena.

# Referencias y Anexos

- MongoDB Inc. (2024). MongoDB Documentation - Atlas Cloud Database.

- https://www.mongodb.com/docs/atlas/

- Vercel Inc. (2024). Next.js 15 Documentation - App Router.

- https://nextjs.org/docs

- React Team. (2024). React 19 Documentation.

- https://react.dev/

- Transbank. (2024). Documentación Webpay Plus - Ambiente Sandbox.

- https://www.transbankdevelopers.cl/

- Google. (2024). Model Viewer - 3D Web Component.

- https://modelviewer.dev/

- TypeScript Team. (2024). TypeScript Documentation.

- https://www.typescriptlang.org/docs/